## Slide 1
사업의 개요
방향성 수립
목표모델 설계
이행계획 수립
목차
코레일테크 경영정보시스템 ISP 컨설팅

## Slide 2
Ⅰ. 사업의 개요
사업의 개요
  1. 사업의 소개
  2. 사업추진 배경
  3. 사업추진 범위
  4. 사업추진 절차
  5. 사업추진 일정
방향성 수립
목표모델 수립
이행계획 수립
코레일테크 경영정보시스템 ISP 컨설팅

## Slide 3: 1. 사업의 소개
Ⅰ. 사업의 개요
1. 사업의 소개
사업명
사업기간/ 참여인력
주요내용
  코레일테크 경영정보시스템 ISP 컨설팅
  2024. 09. 02 ~ 2024. 11. 15 (11주)
  ▶ 현행 경영정보시스템 현황 분석
  ▶ 경영정보시스템 개선 과제 도출
  ▶ 경영정보시스템 개선 방안 수립

## Slide 4: 2. 사업추진 배경
Ⅰ. 사업의 개요
2. 사업추진 배경
경영정보시스템의 운영 환경과 기능 분석을 통하여 개선점을 도출하고 최적화된 모델을 구축할 수 있는 구체적인 이행 계획을 수립하고자 함
경영정보시스템 개선 방안 및 이행 계획 수립
추진
목표
추진
목적
추진
배경
경영정보시스템의 현황 파악을 통한 문제점 파악 및 해결 방안 필요성 제기
업무 프로세스의 개선 방안과 시스템의 업무별 기능 개선 방안 도출
업무 프로세스 표준화를 통한 업무 효율화 추진
시스템의 업무별 기능 개선 방안에 대한 이행 계획 수립
시스템 효율화 및 업무 편의성을 향상시키는 신기술의 도입 고려
경영정보시스템의 기능 한계에 대한 해결방안 요구
개선 방안에 대한 구체적인 이행계획 수립 요구
현행 경영정보 시스템의 환경/기능/운영 현황 분석을 통한 정보시스템의 개선 방안 필요
최적화된 경영정보시스템을
구축하기 위한 이행계획 수립
대 내/외 환경변화 및 경영전략 변경에 탄력적으로 대응 가능하고 표준화된 최적 시스템 구축
경영정보시스템 관리체계 표준화 및 코레일테크 최적화 모델 필요
경영정보시스템의 개선안을 추진하기 위한 정보화 마스터 플랜 수립 필요
경영정보시스템 개선 방안 마련

## Slide 5: 3. 사업추진 범위
Ⅰ. 사업의 개요
3. 사업추진 범위
본 사업의 범위는 현행 경영정보시스템의 현황 분석, 경영정보시스템의 개선안 작성, 경영정보시스템 개선 이행계획 수립의 영역에 해당되며 하부 3개 업무로 구성됨
경영정보시스템 개선을 위한 구체적인 이행계획 수립
경영정보시스템 개선
이행계획 수립
03
경영정보시스템 개선을 위한 중장기 로드맵 제시
단계별 구축 이행을 위한 이행계획 수립
코레일테크 정보시스템 구축 방법론 및 표준 아키텍처 수립
지능형 정보기술 기반의 설계를 통한 혁신적 서비스 제공
현행 경영정보시스템의 환경 및 업무 분석, 최신 기술/기법 적용을 통한 개선 방향성 수립
경영정보시스템 현황
분석 및 방향성 수립
01
현행 시스템의 운영환경 분석
내부 업무 운영현황 분석
최신정보기술 적용점 분석
이해관계자 요구사항 분석
시스템 개선 방향성 수립
최적화된 업무 프로세스 및 개선계획 수립을 통한 업무 효율성 극대화
경영정보시스템
개선안 작성
02
시스템 운영환경 분석
시스템 업무기능 분석
정보기술 요건 분석
정보시스템 아키텍처
효율성 극대화 시스템 아키텍쳐

## Slide 6: 4. 사업추진 절차
Ⅰ. 사업의 개요
4. 사업추진 절차
본 사업은 현행 경영정보시스템의 문제점을 파악하고 요구사항을 수렴하여 운영 환경 및 최신의 업무기법과 정보기술 동향을 고려하여 코레일테크에 최적화된 시스템 개선안을 제공하고자 함
Total Consulting 방법론
최적화된 업무 및 환경 분석
실효성 있는 추진 방향
현행 경영정보시스템의 문제점 및 요구사항 분석을 통하여 개선점을 도출하고, 이를 해결하기 위한 환경분석 및 기술동향을 고려하여 개선방안을 제시하고, 이행계획 수립안을 제공하고자 함
유사사례 및 공공기관 업무 유형을 고려한 실현 가능한 업무처리 및 운영환경 분석 수행
시스템의 기본 업무처리 기능 및 필수 기능 처리부분을 중점 관리 POINT로 분석하여 코레일테크에 최적화된 개선안을 도출
현행 업무 처리 프로세스와 운영환경을 기반으로 실현가능한 개선안을 도출하는 것을 목표로 사업을 추진
기존의 구축 Know-how를 활용하여 사업의 위험요소를 최소화하고, 현실적인 목표모델 및 구체적인 이행계획 수립
개
선
방
법
론
업
무
분
석
개
선
계
획
방향성 수립
현황 및 요건 분석
목표모델 설계
이행계획 수립
시스템 환경분석
운영 환경 분석
업무시스템 기능 분석
최신기술동향분석
추진 방향성 수립
업무 및 정보화 현황분석
요구사항 수집분석
데이터 현황분석
인프라 현황분석
시사점 및 개선기회종합
목표모델 체계정의
목표 개선과제 정의
목표 업무프로세스 설계
이행과제 및 단계별 로드맵 정의
목표 시스템 구성도

## Slide 7: 5. 사업추진 일정
Ⅰ. 사업의 개요
5. 사업추진 일정
본 사업은 사업착수 이후 2.5개월 일정이며 방향성수립, 현황 및 정보시스템 요건분석, 업무 개선안 설계 및 마스터플랜 수립, 이행계획 수립의 일정으로 진행됨
구분 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주
사업관리 및 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 현황 파악 및 방향성 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
현황/ 요건 분석 + 목표 모델 설계 | 업무 개선안 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보화 마스터 플랜 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이행계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
착수
최종보고
환경 구축 및 계약
종료
정보화전략 검토 및 방향성 수립
현행업무프로세스 분석
업무개선과제
정의 및 기본설계
정보시스템 현황분석
및 요건 정의
정보시스템 구조 및 상세기능 개선 방안
구현방안 수립
이행계획 수립
현업 미팅
9/2
11/15
DATABASE 분석, TABLE COLUMN 정리, 프로그램 분석