## Slide 1
2024.12
코레일테크 경영정보시스템 ISP 컨설팅
(Information Strategic Planning)

## Slide 2
사업의 개요
방향성 수립
목표모델 설계
이행계획 수립
목차
코레일테크 경영정보시스템 ISP 컨설팅

## Slide 3
Ⅰ. 사업의 개요
사업의 개요
  1. 사업의 소개
  2. 사업추진 배경
  3. 사업추진 범위
  4. 사업추진 일정
방향성 수립
목표모델 수립
이행계획 수립
코레일테크 경영정보시스템 ISP 컨설팅

## Slide 4: Ⅰ-1 사업의 소개
Ⅰ. 사업의 개요
1. 사업의 소개
사업명
사업기간/ 참여인력
주요내용
  코레일테크 경영정보시스템 ISP 컨설팅
  2024. 09. 02 ~ 2024. 11. 15 (11주)
  ▶ 현행 경영정보시스템 현황 분석
  ▶ 경영정보시스템 개선 과제 도출
  ▶ 경영정보시스템 개선 방안 수립

## Slide 5: Ⅰ-2 사업추진 배경
Ⅰ. 사업의 개요
2. 사업추진 배경
경영정보시스템의 운영 환경과 기능 분석을 통하여 개선점을 도출하고 최적화된 모델을 구축할 수 있는 구체적인 이행 계획을 수립하고자 함
경영정보시스템 개선 방안 및 이행 계획 수립
추진
목표
추진
목적
추진
배경
경영정보시스템의 현황 파악을 통한 문제점 파악 및 해결 방안 필요성 제기
업무 프로세스의 개선 방안과 시스템의 업무별 기능 개선 방안 도출
업무 프로세스 표준화를 통한 업무 효율화 추진
시스템의 업무별 기능 개선 방안에 대한 이행 계획 수립
시스템 효율화 및 업무 편의성을 향상시키는 신기술의 도입 고려
경영정보시스템의 기능 한계에 대한 해결방안 요구
개선 방안에 대한 구체적인 이행계획 수립 요구
현행 경영정보 시스템의 환경/기능/운영 현황 분석을 통한 정보시스템의 개선 방안 필요
최적화된 경영정보시스템을
구축하기 위한 이행계획 수립
대 내/외 환경변화 및 경영전략 변경에 탄력적으로 대응 가능하고 표준화된 최적 시스템 구축
경영정보시스템 관리체계 표준화 및 코레일테크 최적화 모델 필요
경영정보시스템의 개선안을 추진하기 위한 정보화 마스터 플랜 수립 필요
경영정보시스템 개선 방안 마련

## Slide 6: Ⅰ-3 사업추진 절차
Ⅰ. 사업의 개요
3. 사업추진 절차
본 사업은 현행 경영정보시스템의 문제점을 파악하고 요구사항을 수렴하여 운영 환경 및 최신의 업무기법과 정보기술 동향을 고려하여 코레일테크에 최적화된 시스템 개선안을 제공하고자 함
Total Consulting 방법론
최적화된 업무 및 환경 분석
실효성 있는 추진 방향
현행 경영정보시스템의 문제점 및 요구사항 분석을 통하여 개선점을 도출하고, 이를 해결하기 위한 환경분석 및 기술동향을 고려하여 개선방안을 제시하고, 이행계획 수립안을 제공하고자 함
유사사례 및 공공기관 업무 유형을 고려한 실현 가능한 업무처리 및 운영환경 분석 수행
시스템의 기본 업무처리 기능 및 필수 기능 처리부분을 중점 관리 POINT로 분석하여 코레일테크에 최적화된 개선안을 도출
현행 업무 처리 프로세스와 운영환경을 기반으로 실현가능한 개선안을 도출하는 것을 목표로 사업을 추진
기존의 구축 Know-how를 활용하여 사업의 위험요소를 최소화하고, 현실적인 목표모델 및 구체적인 이행계획 수립
개
선
방
법
론
업
무
분
석
개
선
계
획
방향성 수립
현황 및 요건 분석
목표모델 설계
이행계획 수립
시스템 환경분석
운영 환경 분석
업무시스템 기능 분석
최신기술동향분석
추진 방향성 수립
업무 및 정보화 현황분석
요구사항 수집분석
데이터 현황분석
인프라 현황분석
시사점 및 개선기회종합
목표모델 체계정의
목표 개선과제 정의
목표 업무프로세스 설계
이행과제 및 단계별 로드맵 정의
목표 시스템 구성도

## Slide 7: Ⅰ-4 사업추진 일정
Ⅰ. 사업의 개요
4. 사업추진 일정
본 사업은 사업착수 이후 2.5개월 일정이며 방향성수립, 현황 및 정보시스템 요건분석, 업무 개선안 설계 및 마스터플랜 수립, 이행계획 수립의 일정으로 진행됨
구분 |  | 1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | 6주 | 7주 | 8주 | 9주 | 10주 | 11주
사업관리 및 지원 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시스템 현황 파악 및 방향성 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
현황/ 요건 분석 + 목표 모델 설계 | 업무 개선안 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 정보화 마스터 플랜 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
이행계획 수립 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
착수
최종보고
환경 구축 및 계약
종료
정보화전략 검토 및 방향성 수립
현행업무프로세스 분석
업무개선과제
정의 및 기본설계
정보시스템 현황분석
및 요건 정의
정보시스템 구조 및 상세기능 개선 방안
구현방안 수립
이행계획 수립
현업 미팅
9/2
11/15
DATABASE 분석, TABLE COLUMN 정리, 프로그램 분석

## Slide 8
Ⅱ. 방향성 수립
사업의 개요
방향성 수립
1. 환경 분석
2. 방향성 정의
Ⅲ. 목표모델 수립
Ⅳ. 이행계획 수립

## Slide 9: 1.1 시스템 운영환경 분석
시스템 운영환경 분석 Framework
경영정보시스템 개선을 위한 대상업무의 시스템 운영환경 분석을 위해 구축시스템의 내용과 운영 환경 분석을 통하여 개선방향의 시사점을 도출함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.1 시스템 운영환경 분석
운영 조직
경영지원팀 2명
유지보수 조직
경영정보 3명
H/W, Network 2명
H/W ( 클라우드)
기종 : HP
OS : Linux (Redhat)
DATABASE(Tibero)
최신 트랜드 제품이나 설계 및 DB 구축시 표준화 미흡으로 대폭적인 개선이 필요한 상태임
UI TOOL(Websquare)
HTML기반의 최신기술 적용 UI-UX TOOL이지만 업무 구축시 표준화 미적용 및 기능 미흡으로 운영이 어려움
방향성 수립을 위한 시스템 운영환경 분석의 시사점 도출
DATABASE 보완
미사용 TABLE삭제 및 칼럼 정의
DATA 보완
미사용 칼럼 삭제 및 표준화
개발표준 및 UI_UX TOOL 개선
개발 및 운영 효율성을 제고할 수 있는 UI_UX 도입
개선 및 기능 재 구축을 위한 AI 지향 개발 TOOL 필요
입찰정보 실시간 수집 기능 필요
운영 환경
시스템 환경
시스템 환경 개선 방향

## Slide 10: 1.2 시스템 업무기능 분석
내부 업무 분석 Framework
시스템 업무기능 분석은 현행 기능분석, DATABASE 및 DATA 분석, 업무 운용 현황 분석 및 이해관계자 인터뷰 수행을 통하여 시스템의 기능 개선 시사점을 도출함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.2 시스템 업무기능 분석
방향성 수립을 위한 내부업무 분석의 시사점 도출
업무별 기능 분석 - 업무별 구축 대비 운용(사용) 현황 분석
기능 분석 - 개별 기능의 요구 대비 충족성 분석
업무 운용 현황
이해관계자 분석 - 본 사업 관련 내부 이해관계자 식별 및 분석
인터뷰 결과 분석
이해관계자 인터뷰
예산, 회계(재무,자금,세무,결산), 구매, 자산, 사업관리 정보화 내역 분석 - 2022년 구축된 정보시스템 구축 결과 분석
현행 기능 분석
DATABASE 분석 - DATABASE 구성 및 표준화 분석
DATA 분석 - DATA의 체계, 표준화, 무결성 분석
DATABASE 및 DATA 분석

## Slide 11: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.1 현행 업무 구성도
본 사업 범위인 예산, 회계(재무,자금,세무,결산), 구매, 자산, 사업관리 업무의 분류체계를 분석하고 업무기능 간 관계를 도식화하여 데이터 공유 및 상호 연계 처리를 식별함
ERP 시스템
사업관리
예산/회계/구매/자산
예산관리
회계관리
자산관리
코레일테크 시스템 구성도
사용자인증
/
사용권한
본사
사업소
현장
외부기관
4대보험
국세청
금융기관
카드사
대국민
입사지원
VOC
내부 포털 서비스
그룹웨어
웹메일
게시판
기록물
문서수발
전자결재
채팅
대사우서비스
일정공유.시설예약
규정관리
설문/의견조회/소식지
사업소 업무
근태관리
전도금관리
작업계획서
EHS
환경
보건
안전
물품관리
교육관리
업무일지
업무실적
물품수불
수입금
근태관리
지출결의
휴가신청
제증명신청
출퇴근정보
구매관리
인사/급여
인사관리
근태관리
급상여관리
일반업무 (행정, 차량, 보안, 안전, 동호회)
지속가능경영
규정관리
총무관리
사회가치
국감관리
공시관리
사업관리
기준관리
사업실적
사업이력
업면허관리
차량청소
비품작업
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 12: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.2 업무별 기능 분석(1/4)
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석
NO | 분류 |  | 기능수 |  | 주요 기능 내용 | 비고
 | 대 | 중 | 구축 | 사용 |  | 
1 | 예산관리 (54/68) | 기초자료 관리 | 6 | 6 | 예산코드,사업코드, 비목/세비목 등록, 예산편성차수,급여연결코드 등록, 및 계정코드별 비목연결, 비목 별 세비목 연결 등의 예산 기초자료 관리 | 예산 편성 및 관리를 위한 기준이며, 예산 권한관리 및 추경예산 차수관리 등의 기능 필요
2 |  | 예산편성 관리 | 22 | 15 | 부문별 예산 등록, 부문별 예산서 취합 및 조정, 종합예산안 조회, 종합예산안 승인, 실행예산 편성, 실행예산 편성, 실행예산 편성, 실행예산서 조회 및 실행예산서 요약 조회 | 예산 항목별 편성내역 입력에 의한 금액 계산 및 편성차수별 이력 보관 관리
3 |  | 예산조정 관리 | 6 | 6 | 예산조정신청 및 확정처리, 예산 조정 내역 및 집계표 조회 등 부서별/사업별/예산항목별/월별로 편성된 예산 한도 내에서 부서간, 예산항목간 배정금액을 조정하고 , 전결권자 승인 후 예산의 변경 / 조정 내역을 확정 | 예산 과부족에 대한 예산조정 (전용,이용)의 신청, 승인  전자결재 연동 관리
4 |  | 예산배정 관리 | 5 | 4 | 예산배정 신청 및 승인, 배정 조정 및 확정 요청 및 예산파트장 승인 | 신청 /승인, 배정 확정 요청/승인  전자결재 연계
5 |  | 예산 장부관리 | 6 | 6 | 예산 집행내역에 대한 수입부,지출부, 수입집계표, 지출집계표, 예산원장 등 조회 | 예산 집행 내역 조회  사업별 예실대비표 필요
6 |  | 예산결산 관리 | 11 | 10 | 예산 편성 내역 및 총괄표, 집계표 등을 조회하고 예산 결산서를 출력 | 예산결산 처리(이월/불용처리) 기능 필요
7 |  | 법인카드 출납 | 5 | 0 | 법인카드의 발급신청, 사용/반납 처리, 법인카드 대장관리 기능 | 법인카드 발급요청, 불출, 사용/반납, 법인카드 대장
8 |  | 경영평가 관리 | 7 | 7 | 직급별평균인원 등록,인건비코드 등록,인건비계정 등록,인건비실적집계,노동생산성계산, 계량관리업무비 등록,총인건비인상율 등록 및 조회 기능 | 경영평가 자료를 단순 입력하는 기능 시스템에서 경영평가 자료의 추출기능 필요
9 | 회계관리 (129/216) | 회계기준정보 | 14 | 11 | 계정코드등록, 은행계좌등록, 법인카드등록, 거래처등록, 표준계정관리, 자금코드 등록, 지결미설정계정연결, 예산편성별계정연결, 급여연결코드 등록 등의 기능 | 회계처리 기준인 계정코드별 관리항목 추가
10 |  | 수입신청관리 | 3 | 0 | 전시관 수입내역 업로드,여입신청서,수입신청서현황 | 수입 유형별 수입결의서 필요
11 |  | 지급신청관리 | 11 | 0 | 여비지급신청서,징수결의서입력,소액구매지급신청서,계정대체지급신청서, 산재보험지급신청,지급신청서현황,법인카드사용내역,법인카드자료조회,계약요청승인,급여지급신청서,지출부대장 | 지출결의서 관리 필요 (일반지출, 카드지출, 예산외지출, 여입, 계좌이체 등)
12 |  | 회계전표관리 | 19 | 13 | 회계전표입력, 전표승인, 분개장, 전표출력, 삭제전표조회, 일반이체 연동, 급여이체 연동, 지출내역서, 계좌거래내역 및 잔액조회, 법인카드내역조회, 선급비용 전표및 결의서 작성, 퇴직지급(DB)전표작성, 회계전표→지출결의서작성 등 | 전표입력  대체결의서 입력 전표는 결의서의 확정에 의해 자동 생성처리 결산전표 생성기능은 별도의 메뉴관리 필요
13 |  | 미지급반제 관리 | 4 | 4 | 입금계좌조회 ,미결항목관리, 지급리스트조회 , 지급리스트확정 | 입금계좌-거래처등록시 처리, 지급대상의선택/승인
14 |  | 일마감관리 | 7 | 5 | 일계정별 전표상세조회, 일마감처리, 일월계표, 일마감 검증내역, 자금일보, 경비등송금명세서, 여비명세서 | 일일 장부, 일마감 관리
15 |  | 월(년)마감관리 | 3 | 3 | 월마감 ,년마감(시산이월),기초시산자료입력 | 월 결산, 연 결산, 및 연도별 마감처리 기능 필요
(사용본수/구축본수)

## Slide 13: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.2 업무별 기능 분석(2/4)
NO | 분류 |  | 기능수 |  | 주요 기능 내용 | 비고
 | 대 | 중 | 구축 | 사용 |  | 
16 | 회계관리 (129/216) | 장부관리 | 19 | 14 | 법인카드 결의서사용 내역, 현금출납장, 현금과예금명세서,총계정원장(계정별원장, 보조원장, 사업별 계정잔액명세서, 계정별 사업잔액명세서, 자금시재보고서, 계정별잔액명세서, 선급비용입력,, 기간비용현황, 법인카드사용집계표 | 각종 회계장부 조회, EXCEL 다운로드 기능, 집계된 금액에 대한 추적 기능 필수
17 |  | 신청관리 | 32 | 26 | 원인행위입력, 구매요구서입력, 원인행위승인, 원인행위조정, 원인행위종결, 원인행위조회, 원인행위잔액명세서, 수입결의서, 수입결의서승인, 수입결의서분개, 일반지출결의서, 일반지출결의서(사업소), 여비지출결의서, 구입지출결의서, 소득지출결의서, 급여지출결의서, 퇴직(외)지출결의서, 4대보험지출결의서, 지방소득세지출결의서, 지출결의서승인, 지출결의서분개,, 급여지출결의서분개, 퇴직(외)지출결의서분개, 선급/통합결의서 계산서 연결, 지출분개 데이타 검증, 세금계산서연결(일괄), 구매요청등록 | 수입결의서 – 일반수입, 세입외수입, 사업별 수입,반납 지출결의서-일반지출, 카드지출, 세출외지출, 여입 계좌이체결의서 대체결의서 –일반대체결의서, 예산대체결의서 분개장 열람 –결재가 완료된 결의서의 분개,증빙 확인 전표확정 – 결의서 확정처리로 회계전표 생성
18 |  | 결산관리 | 28 | 18 | 합계잔액시산표, 재무상태표, 재무상태표, 손익계산서, 손익계산서, 원가명세서, 계정잔액명세서, 자산/부채/자본명세서, 채권채무명세서, 유형자산명세서, 무형자산 명세서, 감가상각누계액명세서, 지출증빙서류검토표, 현금흐름표등록, 현금흐름표, 자본변동표, 결산마감, 이익잉여금처분계산서 입력,, 업무용차량비용명세서, 토지평가명세,, 공사원가명세서 | 월/연마감, 결산자료입력, 합계잔액시산표, 재무상태표, 손익계산서, 원가보고서, 이익잉여금처분계산서, 현금흐름표, 자본변동표 및 사업별 손익계산서 조회 결산전표 생성 및 주석조회 기능 구축 요구됨
19 |  | 손익실적분석 | 6 | 4 | 배부기초자료등록(회계), 배부실행(회계), 배부결과조회, 배부관점별조회, 사업별 손익실적, 프로젝트별 손익실적 | 사업별 손익 분석을 위한 손익센터관리, 배부기준 관리, 원가 배부 및 원가계산서 조회  원가집계 및 배부를 위한 기준 , 배부 방법 정의
20 |  | 자금관리 | 12 | 1 | 유가증권입력, 차입금입력, 대여금입력, 유가증권명세서, 차입금명세서, 대여금명세서, 예적금현황, 자금계획수립, 기간손익인식/수정, 자금수지계획상세조회, 자금수지실적상세조회, 계획대비실적조회 | 예적금현황, 자금계획수립,, 자금수지계획/실적조회 등의 자금관리
21 |  | 경영정보 재무관리 | 15 | 14 | 예산대비결산수지, 요약 재무상태표, 요약 손익계산서, 요약 원가명세서, 주요자산 보유현황, 분기별 집행현황, 주요재무지표 - 성장성(년도별), 주요재무지표 - 수지운영(년도별), 주요재무지표 - 안정성(년도별), 주요재무지표(총괄), 추정수지계산서, 목별비용예산, 지출예산현황, 연간자금수지계획, 재료비 지급 현황 | 경영공시 재무현황 제공
22 |  | 부가세자료관리 | 29 | 11 | 부가가치세가산세,부동산임대내역, 부동산임대공급가액명세서, 공제받지못할매입세액명세, 공통매앱세액안분계산내역, 공통매입세액정산내역, 매입자발행세금계산서합계표, 부가가치세수입금액등, 신용카드매출전표등발행집계표, 건물등감가상각자산취득명세서,,세금계산서작성, 세금계산서조회, 매입매출장 , 세금계산서집계표,세금계산서명세서,계산서명세서, 카드매입명세서, 세금계산서합계표,계산서합계표 | 매출, 매입 부가세 신고자료 생성
23 |  | 부가세신고관리 | 14 | 11 | 부가가치세공통코드,카드매출전표수령명세서,부가가치세공제감면, 부가가치세가산세, 공제받지못할매입세액명세, 공제받지못할매입세액합계, 세금계산서합계표(신고),계산서합계표(신고), 부가세신고자료생성, 부가가치세수입금액등, 신용카드매출전표등발행집계표,건물등감가상각자산취득명세서,부가세전산매체, 부가세마감 | 부가세 신고파일 생성 및 홈택스 신고
(사용본수/구축본수)
시스템 업무기능 분석
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 14: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.2 업무별 기능 분석(3/4)
NO | 분류 |  | 기능수 |  | 주요 기능 내용 | 비고
 | 대 | 중 | 구축 | 사용 |  | 
24 | 자산관리 (28/72) | 기초자료관리 | 4 | 3 | 자산공통코드등록 , 내용연수 및 감가상각 ,계정별 감가상각 ,프로젝트별경비계정등록 | 자산의 대 중분류별 내용연수 관리
25 |  | 자산정보관리 | 10 | 5 | 자산자료입력,, 자산외자료입력, 자산변동 일괄상태변환, 자산변동내역입력, 구매자산등재,구매계약 자산등재입력, 구매자산등재변경, 자본적지출입력, 자본적지출명세서 | 취득시 세부 정보 등록에 의한 관리, 배치시 개별자산 정보생성 및 바코드 출력, 자산분류에 따른 내용연수
26 |  | 반출/반납 관리 | 6 | 0 | 물품 반출 신청,물품 반출신청 승인,물품 반출신청내역 조회,물품 반출 처리,물품 반납,물품 반출조회(달력) | 물품 반출입 관리
27 |  | 자산장부 관리 | 9 | 2 | 자산관리대장,자산외관리대장,계정과목별자산 보유현황,부서별자산보유현황,품목별자산보유현황,장소별자산보유현황,내용연수별 자산보유현황,자산변동내역,자산처분내역 | 자산 대장, 자산이력 현황, 자산 계정별 명새서
28 |  | 자산불용 관리 | 4 | 4 | 자산불용신청 ,자산불용승인, 자산불용 승인조회, 자산불용 처분시행 | 자산 불용 신청 및 승인, 확정처리
29 |  | 부동산 관리 | 8 | 0 | 부동산관리대장,부동산용도별보유목록,부동산용도별보유현황,부동산지목별보유목록,부동산지목별보유현황,부동산취득및지분현황,부동산지목변경현황,부동산면적변경현황 | 토지, 건물 관리
30 |  | 감가상각명세 | 8 | 3 | 감가상각계산처리,감가상각 시뮬레이션,월별감가상각명세서,연도별 감가상각명세서,감가상각집계표,고정자산명세서(상세),유형고정자산명세서,무형고정자산명세서 | 월별 감가상각 계산 및 감가상각 전표 처리
31 |  | 마감및이월 | 2 | 0 | 년마감(차기이월), 회계전표생성 | 마감 및 전표 생성
32 |  | 자산실사관리 | 3 | 1 | 자산대장 및 실사확인,자산실사관리,조회 및 실사담당자등록 | 실사 계획, 부서별 보유자산 목록 및 부착할 자산카드 출력, 재물조사 후 결과 등록 및 조치계획 보고, 승인
33 |  | 연구장비관리 | 5 | 0 | 연구장비MASTER등록, 연구장비사용신청입력,연구장비사용신청승인,연구장비활용현황(일),연구장비활용현황(년) | NTIS 정보 관리
34 |  | 차량관리 | 13 | 10 | 차량등록관리, 차량등록연결, 차량예약신청등록, 차량사용신청승인, 차량운행일지입력(운행전), 차량운행일지입력(운행종료), 차량운행일지입력(관리자), 차량운행일지조회, 차량운행일지출력, 차량유류수불대장, 차량정비이력연결, 차량정비이력관리, 차량정비이력조회 | 차량 예약 및 운행관리
35 | 사업관리 (23/53) | 기준관리 | 3 | 2 | 코드등록 , 정원관리 ,정현원 현황 | 사업관리를 위한 사업분류, 표준정보 관리
36 |  | 물품등록관리 | 4 | 0 | 품목코드 등록 ,품목 입고 등록 ,품목 사용내역 등록,품목 입고/사용현황 | 사업관리 투입 물품구매에서 관리
37 |  | 물품관리 | 6 | 0 | 품목기본정보등록,품목입고등록 ,품목사용내역등록 ,품목입고/사용현황,품목사용내역현황 ,보유물품확인 | 물품 수불 관리구매에서 관리
38 |  | 사업실적관리 | 16 | 3 | 사업예산안수립, 사업별계획등록 ,사업별계획대비실적조회, 기성금청구, 기술자경력관리,사업예산안수립, 일일보고현황, 차량청소실적등록 ,비품작업현황등록, 집계실적분류등록,집계실적조회, 집계실적분류등록, 집계실적조회, 출장자 상시점검, 대기차량청소입력, 대기차량청소현황 | 사업구분별 실적 정보 취합
(사용본수/구축본수)
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 15: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.2 업무별 기능 분석(4/4)
NO | 분류 |  | 기능수 |  | 주요 기능 내용 | 비고
 | 대 | 중 | 구축 | 사용 |  | 
39 | 사업관리 (23/53) | 사업이력관리 | 2 | 2 | 계약이력등록, 계약이력현황 | 사업 진행이력
40 |  | 차량청소관리 | 14 | 11 | 권역코드등록, 청소종별코드등록, 차량종별코드등록, 청소차종코드등록, 차종별청소종별등록, 기준인공등록, 차종별청소실적입력, 차종별청소계획입력, 청소작업완료증명서, 청소작업계획대비실적, 차호코드등록, 차호별청소종별등록, 차호별청소실적입력, 차호별주요실적조회 | 차량청소 작업 계획 및 실적 관리
41 |  | 비품작업관리 | 5 | 5 | 비품차종코드등록 , 차종별차량종별등록, 비품작업실적입력 , 객차비품취급명세서, 객차비품사업실적 | 비품 작업 실적 관리
42 |  | 업면허 관리 | 3 | 3 | 업면허코드등록, 업면허기술자등록, 업면허기술자조회 | 보유 업면허코드 등록 관리
43 | 구매관리 (11/32) | 기초자료 관리 | 5 | 0 | 가격정보(나라장터) , 수익사업정보등록 , 수익사업정보조회, 계약현황항목관리, 소액현황항목관리 | 구매 기초자료
44 |  | 발주관리 | 5 | 2 | 발주요청 ,발주서현황 ,미지급금현황, 미입고현황 , 구매진행현황 | 구매 진행 관리
45 |  | 계약관리 | 8 | 3 | 입찰공고(나라장터),계약정보 불러오기(나라장터),계약정보등록,계약정보등록(비전자계약),계약정보현황조회,소액구매현황조회,예산실행집행율,자본예산물품수급계획 | 계약관리, 계약변경관리
46 |  | 감독/검사 | 3 | 0 | 감독조서등록 ,검수(검사)등록 ,검수현황 조회 | 검수 관리
47 |  | 입고관리 | 2 | 2 | 구매물품 입고 등록,구매물품 입고 확인 | 물품입고 관리
48 |  | 하자관리 | 5 | 0 | 신규하자관리등록,하자관리현황등록,하자검사조서 ,하자완료조서 ,하자관리검사현황 | 하자 관리
49 |  | 구매실적관리 | 4 | 3 | 공공구매 실적조회 공공구매 실적조회(SMPP),SMPP 업로드 , G2B 코드 등록 | 구매실적 입력
50 | 일반업무 (0/5) | 행정서비스 | 3 | 0 | 검토의뢰 접수, 담당자 배분, 답변결과 회신 | 자문 관리
51 |  | 동호회 관리 | 2 | 0 | 동호회코드 등록, 동호회별회원리스트 | 동호회 관리
(사용본수/구축본수)
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석
사용본수 245 | 총본수 446 | 미사용 201

## Slide 16: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.3 업무별 문제점 분석(1/6)
NO | 분류 |  | 문제점 | 문제점 처리 방안 | 비고
 | 대 | 중 |  |  | 
1 | 예산 관리 | 코드 관리 | 사업코드와 예산코드의 체계적인 구성 | 1) 사업코드 – 사업부문>단위사업>세세부사업 체계의 코드 관리 2) 예산코드 – 예산과목/예산세목 체계의 관리 3) 예산항목 – 예산편성 항목단위의 코드화 및 계정코드와 매핑 | 사업체계(부문/단위/세부사업) 예산코드(과목/세목/항목)
 |  | 예산편성 | 예산의 체계적인 편성 및 진행관리가 요구됨 | 1) 예산 편성 – 부서/파트/사업부문/세부사업/예산과목/예산세목/예산항목별 예산 편성 및 편성근거 입력에 의한 예산금액 산출 내역 관리 2) 편성 절차 – 요구부서 입력-부서 승인 예산파트 차수별 취합 -->조정요청 요구부서 조정  부서승인예산부서 취합  예산안 확정 예산안 조회/출력  예산안 승인  예산확정  예산서 출력 | 부서체계(본부/부서/파트) 사업체계(부문/단위사업/세부사업) 예산코드(과목/세목/항목) 차수별 편성절차 (차수OPEN, 편성-마감-조정-확정) 예산서 시스템 관리
2 |  | 예산배정 | 분기별 배정 관리 체계가 요구됨 | 1) 분기별 예산 집행 계획을 수립하여 자금관리 자료 및 배정 기초자료로 사용 2) 분기별 정기 배정요청 – 분기별로 예산 편성 항목별로 배정요청 및 승인 3) 수시배정 신청 관리 – 수시배정신청-부서장승인-예산파트 접수-파트장 승인 | 예산 집행계획 관리 정기배정 관리 수시배정 관리
3 |  | 예산결산 | 예산 이월 및 예산결산서 관리가 요구됨 | 1) 예산 결산 작업 – 예산불용 및 이월 처리 2) 예산 결산서의 시스템화로 결산자료의 조회/출력기능 구축 | 예산 결산 관리 예산서 시스템 관리
4 | 회계 관리 | 계정코드 | K-IFRS기준의 계정코드 체계 구축이 요구됨 인명 계정 은 계정별 필수항목으로 관리 필요 | 1) 공기업/준정부기관 결산지침과 모기업의 계정코드를 참조하여 새로운 체계의 계정코드 마련 | K-IFRS 체계의 계정코드 적용 계정코드별 필수/선택 관리항목, 잔액구분
5 |  | 결의서관리 | 결의서가 세분화되어 있지 않으므로 전표 분개시 전표 요구사항 충족이 어려움  세분화된 기능의 결의서 관리로 관련정보와 연계처리 및 분개시 발생하는 계정과목의 필수 관리항목 취득이 용이한 기능 구축 | 1) 결의서 세분화 – 지출결의(일반지출, 카드지출, 세출외지출, 회입) 수입결의(일반수입, 사업수입, 세입외수입, 반납) 대체결의(일반대체, 계좌대체, 예산대체) 2) 자동분개 – 결의서 입력 확정시 가전표 분개처리 및 분개내역 제공 (계정과목별 관리항목 정보는 결의서에서 자동 취합 기능 구축) 3) 전자증빙 관리 – 세금계산서, 카드전표의 전자증빙화, 스캔증빙의 전자화 4) 예산 한도 관리 – 입력시점에 예산한도를 가감하여 실시간 예산 통제 | 결의 특성에 맞는 화면/기능 구성 (관련정보와 입력시 연계처리) 완벽한 자동분개 시스템 구축 (전표분개와 계정별 필수항목 검증) 전자증빙시스템 도입 예산 실시간 통제/집계
6 |  | 출금 관리 | 자금 집행대상을 자금 출납시점에 추출하는 형태로 취합시점별 변동자료 관리 및 출납결과 관리가 요구됨  결의서 확정시 출금예정 DATA를 기록하고, 저장된 자료에서 집행대상을 확정, 금융기관 이첩 | 1) 출금 예정 DATA 정형화 – 대상 DATA를 TABLE에 등록 후, 건별 진행관리 (자금집행대상 선택자금집행승인요청승인금융기관 이첩) 2) 출금 결과를 받아서 미지급전표 하단에 출금전표 분개 생성 (지출원인계정 xxx / 미지급계정 xxx + 미지급계정 xxx / 요구불예금 xxx) | 출금예정 TABLE (금액/출금계좌/거래처/입금계좌…) 출금 절차 및 출금결과 건별 관리 (집행요청승인출금출금전표)
7 |  | 입금 관리 | 입금 내역 DATA를 연계하지 않고 입금전표 입력으로 자금시재를 관리하여 시점별 시재가 맞지 않음 입금시 예금가수금 전표를 생성하여 시재를 정확하게 관리하고, 예금가수금에 대한 수납처리 시에 수납대상 미수금을 선택하여 건별 채권 관리 | 1) 입금처리 – 예금가수금 전표 자동생성(제예금 xxx / 예금가수금 xxx 분개 처리) 2) 수납처리 – 입금건과 미수금 건을 연결하여 수납처리 및 전표 생성 ( 예금가수금 xxx / 미수금 xxx ) | 입금 DATA 수신시점에 입금전표 자동 생성 (실시간 시재 관리) 수납처리시에 미수금에 대한 정보 선택 후 수납처리로 채권 건별관리
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 17: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.3 업무별 문제점 분석(2/6)
NO | 분류 |  | 문제점 | 문제점 처리 방안 | 비고
 | 대 | 중 |  |  | 
8 | 회계 관리 | 세무신고 | 부가세, 원천세 전자신고 기능 미비로 전자신고 불가 | 1) 부가세 신고 – 결의서 입력시 부터 부가세 정보 관리 2) 원천세 신고 - 급여, 퇴직금 , 기타소득 지급시부터 원천세 자료관리 | 부가세 자료관리 및 신고File생성 원천세 자료관리 및 신고File생성
 |  | 결산관리 | 결산 전표 생성 기능 미비한 부분 및 결산서의 수작업 관리 부분을 시스템화 구축 ( 결산처리 기능이 구축되어 있지 않고, 결산서와 시스템상의 결산 재무제표가 크게 상이함) | 1) 결산전표 생성 기능 – 계정대체, 선급비용 기간결산, 미수수익 전표 생성, 건설중인자산 결산처리, 감가상각 전표처리 기능구축 2) 전표생성시 결산서 시스템화를 위한 계정별 필수항목자료 입력 검증 관리 3) 결산 주석 생성 기능 - 결산 주석에 필요한 100여개의 결산주석 기능을 구축하기 위한 기초자료 입력 기능 및 주석 조회 기능 | 결산 업무별 전표생성 기능 구축 결산이 가능하도록 전표내의 필수항목 입력시 검증 관리 결산주석 기초자료 관리 결산주석 조회 기능 구축
9 |  | 회계기준 | 과거 기업회계기준에 의한 기준에서 2022년 국제회계기준 도입으로 현행 회계 는 기준에 미흡한 상태임 | 1) 공기업/준정부기관 결산지침과 모기업의 계정체계에 따라 데이터 정제 2) K-IFRS 기준에 부합되는 각종 장부 체계 구축 | 계정코드 체계 개선 장부 형태 개선
10 |  | 2023년 결산데이터 차이 처리 | 2023년 결산장부와 회계시스템 의 DATA 차이 존재  결산서에 시스템 자료가 일치하도록 처리해야 함 | 1) 2022년 결산자료의 2023년 이월 및 2023년 - 계정과목별 잔액기준에 의한 잔액 DATA 생성 및 이월 처리 (계정과목별 잔액을 계정과목의 잔액구분별 잔액으로 세분화하여 이월 후, 2023년 전표 자료에 계정별 잔액구분 DATA를 보정하여 집계처리하고, 결산 서와 차이가 발생하는 부분에 대한 전표 처리로 결산자료 완성) 2) 예산 결산서의 시스템화로 결산자료의 조회/출력기능 구축 | 2022년 이월 자료 점검 및 세분화 2022년 결산자료 이월 처리 2023년 전표의 계정별 필수항목 확인 및 데이터 보정 전표 미생성 DATA의 전표 처리
11 |  | 2024년 결산 준비 | 2024년 결산을 위한 결산 기능 및 데이터 점검 2023년 결산자료와 2024년 시스템의 이월자료 상이 2024년 생성된 전표의 계정별 필수항목 미비 2024년 회계전표 미작성 DATA 존재 | 2023년 결산 완료 후 이월 프로그램 확인 후 24년 이월 자료 생성 2024년 생성된 전표의 계정별 관리항목 미비점 확인 및 데이터 보완 2024년 회계전표 미작성 DATA의 확인 및 전표처리로 계정별 원장 확인 | 연결산 이월 처리 기능 개선 2014년 전표의 필수관리항목 보정 전표 미생성 DATA의 전표 처리
12 | 자산관리 | 자산분류코드 | 동일한 계정의 자산이라도 감가상각 내용연수를 다르게 적용할 수 있는 기준 관리가 필요 | 1) 자산분류코드 관리항목에 해당 분류의 감가상각 내용연수를 관리하여 자산취득시 자산 분류코드를 선택하면 해당 내용연수가 적용되도록 처리 | 자산분류별 내용연수 관리
13 |  | 자산 취득 | 1) 구매,용역, ,공사에 의한 취득 처리 시 취득금액 산정 2) 사용권자산(리스) 취득 처리 | 1) 구매,용역, ,공사에 의한 취득 처리는 가계정번호별로 집계된 금액으로 취득 2) 사용권자산(리스) 취득 처리는 리스자산 등록 으로 자산취득 처리 | 가계정번호별 취득금액 집계 리스자산 등록에 의한 자산등재
14 |  | 감가상각 | 회계에서 감가상각에 적용하고 있는 자산목록과 시스템에 등록되어 있는 자산목록이 상이하여 시스템으로 감가상각을 계산하지 못하고 있음 | 1) 회계의 감가상각 대장과 시스템 등록 자산의 일원화 - 회계 자산을 기준으로 시스템자산 목록과 매칭하여 일원화 작업 수행 - 회계에만 있는 자산은 시스템에 등록하여 장부자산으로 관리 - 시스템에만 있는 자산은 부외자산으로 관리 - 회계 자산금액을 시스템의 세부자산으로 동일하게 배부 - 배부가 완료된 시점부터 시스템으로 감가상각 작업 수행 2) 감가상각 마감 작업으로 감가상각 전표 자동 생성 3) 감가상각이 마감된 년월의 자산은 취득 외의 변경은 방지하고, 감가상각 마감이 된 시점의 취득자산은 상각시점에 상각하지 못한 금액까지 일괄 상각해서 처리 | 회계- 실물자산 매칭 비 매칭 데이터 처리 시스템에서 감가상각 계산 감가상각전표 자동 생성 마감월의 자산 변동 방지 취득입력 지연 데이터의 감가상각 일괄 계산 처리
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 18: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.3 업무별 문제점 분석(3/6)
NO | 분류 |  | 문제점 | 문제점 처리 방안 | 비고
 | 대 | 중 |  |  | 
15 | 자산관리 | 건설중인자산 | 건설중인 자산의 결산처리 기능 미비로 수작업으로 전표 작성 | 1) 결산일자에 자산취득이 되지 않은 가계정에 집계된 금액을 건설중인 자산으로 대체처리 (건설중인 자산 xxx / 집행시의 계정코드 xxx) 2) 결산 익일 환원전표까지 일괄 생성 ((건설중인 자산 - xxx / 집행시의 계정코드 -xxx)) | 건설중인 자산 결산 전표생성 및 환원 전표 동시 생성
 |  | 자산이동관리 | 부서편성 혹은 사업의 개시, 종료 등으로 자산을 일괄이동하는 기능이 미흡하고, 자산실사에서도 부서별 보유자산의 과부족을 확인하여 부서이동시키는 기능이 필요함 | 1) 부서편성 혹은 사업의 시작과 종료 시 자산을 선택해서 일괄 이동시키는 가능 구축 2) 자산 실사 후 자산관리자가 부서별 과부족 자산 목록을 조회 후 부족한 부서에서 자산이 추가된 부서로 자산을 이동 처리하는 기능 구축 3) 부서 이동이력 DATA 관리 4) 자산 이동 확정은 전자결재를 통하여 자산담당 부서장의 승인 시 확정처리 | 자산 일괄 이동기능 자산 결과 과부족에 대한 이동처리 자산이동 이력 관리 자산이동 처리 전자결재 연동
16 |  | 자산실사 | 1) 부서별로 명시된 자산담당자가 없음 2) 자산실사 계획의 기안 및 통보 기능 필요 3) 실사용 부서 보유자산 목록 출력 필요 4) 자산 부착용 자산명패 출력기능 필요 5) 실사결과 등록 및 보고서 전자결재 연동 6) 결과처리에 대한 자산담당 의견 회신 등의 기능 필요 | 1) 부서별로 자산담당자 입명 및 등록 2) 자산실사 계획기안 및 통보처리 기능 구축 3) 실사용 부서별 보유자산 목록과 자산에 부착할 명패 출력 기능 4) 자산실사 결과 입력 및 이상이 있는 자산에 대한 조치계획 5) 자산실사 결과 보고 전자결재 연동 6) 결과보고에 대한 자산담당자의 의견 입력 및 회신 기능 구축 | 부서별 자산담당자 관리 실사계획~결과조치까지 기능 구축 자산목록과 부착용 명패 출력 전자결재 연동 처리
17 |  | 자산처분 | 자산의 불용처리 및 처분(매각/기증/폐기) 사항을 처리하고 처분전표를 생성하는 기능이 필요함 | 1) 자산의 불용신청/불용취소 신청 의 그룹웨어 연계 2) 자산 처분신청 및 승인처리 그룹웨어 연계 3) 승인된 자산 처분 건은 자산담당자 확정시 처분 결의서 생성 (미수금(매각금액 있을 경우) xxx / 자산 xxx 감가상각누계액 xxx / 자산처분손실 xxx / 자산처분이익) | 자산 불용/불용취소 처리 자산처분 신청/승인 전자결재 연동 처분승인건의 자산담당자 확정 확정시 처분 결의서 자동 생성
18 | 구매 관리 | 물품 수급 계획 관리 | 1) 수작업에 의한 사업별 자재수급계획의 정확성 미비 (재고+입고(구매) – 출고(소요량) =예상재고 계산 관리) 2) 재고 : 창고별 재고 합산 수기 입력 3) 입고 : 구매 계획에 의한 예정입고 아닌 입고량 입력 4) 출고 : 사업별 소요량이 아닌 수작업 입력 출고량 | 1) 재고량 : 창고별 재고량 취합 2) 소요량 산출– 표준소요량 관리자료에 의한 실행사업 자재소요량 계산 3) 입고량 : 시점별로 안전재고량을 계산하여 안전재고 이하시점에 최소발주량으로 입고 소요일수를 감안하여 구매계획 생성 4) 물품코드별 안전재고량, 최소발주량, 입고 소요일수 등의 표준자료 관리 | 창고별 자재 수불관리 사업종류별 자재 표준 소요량관리 (자재, 투입시점, 소요량) 구매계획 자동생성 시스템 물품별 구매표준 정보 관리
19 |  | 물품 청구 | 1) 물품 청구 입력 - 사업장, 사업, (공정), 물품, 수량, 소요일을 입력하여 소요물량 신청 2) 신청 수량에 대한 물품 확인 및 발주처리 기능 미비 3) 물품 출납 승인 처리시 세부기능 부족 | 1) 물품 청구 입력 - 사업장, 사업, (공정), 물품, 소요일, 수량을 입력하여 소요물량 신청시 신청물량 자동 집계로 예상출고량 계산 2) 신청 수량에 대한 물품 재고 확인 및 부족량에 대한 발주처리 3) 물품 출납 승인 : 창고별 재고 확인/ 창고별 출고량을 입력 하여 출고지시 처리 | 물품 청구 입력 항목 추가 신청 수량 집계 및 발주량 산정 물품 출고 지시 및 발주처리
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 19: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.3 업무별 문제점 분석(4/6)
NO | 분류 |  | 문제점 | 문제점 처리 방안 | 비고
 | 대 | 중 |  |  | 
20 | 구매 관리 | 수리구매계약 | 1) 수리요청 등록의 전자결재 미 연계 2) 물품 수리요청 접수 시 신청자에게 알림기능 요구됨3) 수리요청에 대한 승인 처리 전자결재로 관리 요구됨 4) 수리 발주처리(계약사항)에 대한 정보 부족 5) 수리완료 검사 및 완료 통보 | 1) 수리요청 등록의 전자결재 연계로 원활한 업무 흐름 유도 2) 수리요청에 대한 승인 결재가 완료되면 계약부서 발주담당자에게 알림처리 3) 승인이 디면 물품 수리요청 접수처리 시 신청자에게 알림기능 처리 4) 발주계약 상세정보 통합계약관리(예산, 거래처, 일정, 지급계획, 투입계획 등) 5) 수리 검수 및 지급결의서 처리(자산번호, 후속적지출 여부 처리) | 전자결재시스템 연계 수리구매 계약 상세 정보 통합관리 (예산, 거래처, 일정, 지급계획, 투입계획 등)
21 |  | 계약 관리 | 발주일정 관리(사전규격 등록, 입찰, 개찰결과기록) 계약 상세정보 관리 및 계약 변경관리 기능 요구됨 | * 계약 상세정보 관리 1) 계약 일반 정보 – 계약명, 계약종류구분, 계약기간, 계약금액 ,사업코드 등 2) 예산정보 관리 – 부서, 사업, 예산과목, 예산항목, 예산금액 관리 3) 거래처 정보 – 컨소시엄 정보, 하도급정보, 거래처별 지분,율 계좌번호,연락처 4) 일정계획정보 – 계획기간, 내용, 실적기간, 특기사항 등 5) 지급계획정보– 지급계획일, 지급구분(선금, 중도금,잔금), 기성율 등 6) 검수조서 – 검수일자, 입회자, 검수자, 검수내용 등의 검수정보 * 계약 변경 관리 – 계약변경 차수, 사유. 변경내역 정보 관리 | 계약 차수 관리 계약건별 상세 정보 관리 (예산, 거래처, 일정, 지급계획, 투입계획 등)
22 |  | 저장품 수불 | 1) 사업장별로 보유하고 있는 저장품 수불 관리 필요 2) 입고, 출고, 재고 기타출고 등 수불내역 데이터에 수불원장 자동 관리 기능 필요 3) 출고시 출고금액 산정 및 전표처리기능 필요 | 1) 저장품에 대한 창고별 수불 관리 2) 창고/물품/일자별 ,월별 원장 관리(수량과 금액 실시간 기재) 3) 수불 데이터로 실시간 원장 집계 4) 투입시 투입금액 계산 및 전표 생성 (이동평균법에 의한 출고금액 계산) 출고금액 = (이월금액+입고금액)/(이으ㅝㄹ수량+입고수량)*출고수량 | 창고별 수불 관리 수불데이터 실시간 집계로 현재고 수량,금액 관리 출고가는 이동평균법 적용 출고 입력시 출고전표 자동 생성
23 |  | 진행모니터링 | 1) 모니터링을 위한 진행자료 입력 을 위해 수시로 조달 시스템을 접속해서 진행자료를 확인 후 입력해야 함 2) 물품 청구 모니터링 – 청구접수, 출고/발주, 출고승인 3) 사전규격 주요일자 수시 등록 – 발주시 수작업 입력 4) 주요일자별 자동 일정 생성 - 5) 사전규격의뢰 진척 Monitoring, - 실시간 정보 어려움 6) 입찰공고 진척도 Monitoring-- 실시간 정보 어려움 7) 계약 진척도 Monitoring, - 실시간 정보 어려움 8) 예산실행 집행률 Monitoring-집행실적 사업별 집계 (직접비만 실시간 집계가능) | 1) 나라장터 조달 시스템의 진행정보를 모니터링 하기 위한 RPA 솔루션 도입 (RPA (Robot Process Automation) - 연계되지 않는 타 시스템에 접속하여 자료를 찾아서 내부시스템에 저장할 수 있음) 2) 물품 청구 모니터링 – 물품청구 후 접수/승인/출고승인/ 발주진행(사전규격/입찰공고/개찰/낙찰정보/계약일), 공정율, 검수일 3) 조달구매 모니터링 – 사전규격, 입찰공고, 개찰, 계약 등의 정보를 RPA 솔루션으로 수시로 취득하여 실시간 모니터링 4) 계약 이력 Monitoring – 계약정보 상세정보 입력여부, 공정율, 검수일 등 7) 예산실행 집행률 Monitoring – 사업별 예산 집행실적 자동 집계, 예실대비표 | RPA 솔루션 도입 물품청구건에 대한 모니터링 조달건별 모니터링(RPA) 계약 내용 및 계약변경 모니터링 예산집행률 - 예실대비표
창고 | 물품 | 일자 | 이월 |  | 입고 |  | 출고 |  | 재고 | 
 |  |  | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 20: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.3 업무별 문제점 분석(5/6)
NO | 분류 |  | 문제점 | 문제점 처리 방안 | 비고
 | 대 | 중 |  |  | 
24 | 사업관리 | 사업기획 | 1) 사업 예정 정보 등록 2) 사업별 수주 진행 여부관리 3) 사업계획수립 건에 대한 집계 및 보고 처리 | 1) 사업 예정정보에 대한 사업정보 및 담당자 등록, 진행 상태 관리 (예상,영업,DrROP,t사전규격,사업설명회,견적,입찰,개찰결과,, 계약,진행,검수,완료) 2) DROP 여부 입력에 의한 사업계획 가감 3) 사업시기에 의한 사엽종류별, 부서(사업장)별, 기간별 사업계획 집계/보고 | 사업코드 등록 RPA 솔루션으로 조달정보 취득 사업 상태코드로 전표 미생성 DATA의 전표 처리
25 |  | 사업전략 | 1) 사업 대상을 선정하고, 2) 사업 추진 전략을 등록하고, 3) 전략(안)을 검토/조정하여 확정 | 영업 대상 사업을 선정 - 선정일자, 선정자 입력 영업일정 및 일정별 활동계획(전략) 입력 전략안 보고 및 승인처리의 전자결재 연계 | 영업대상 사업 선정 및 전략 입력 영업전략(안) 전자결재 연계
26 |  | 수주진행정보 | 1) 수주예상 사업에 대한 진행상태 뿐 아니라, 수주활동에 대한 주요 정보를 입력하여 수주이력 및 진행현황을 파악할 필요가 있음 | 1) 수주 대상사업에 대한 진행상태 입력 (예상,영업,DrROP,t사전규격,사업설명회,견적,입찰,개찰결과,, 계약,진행,검수,완료) 2) 영업활동 이력 입력 (수주활동에 대한 주요 정보 및 특기사항) | 수주대상 사업에 대한 진행현황
27 |  | 사업실적관리 | 1) 과거 사업실적을 입력하여 제안 및 입찰 제출용 사업실적을 출력할 수 있는 기능 필요 2) 요청 형태 유형별로 출력할 수 있는 기능이 요구됨 | 1) 사업 실적 입력 – 제출용 서류를 출력할 수 있는 사업실적 정보 입력 2) 사업실적 출력 - 특정기간의 사업, 지정한 부문의 실적을 일괄 조회한 후 출력할 대상을 선택하여 출력할 수 있도록 하고, 출력항목과 항목배치도 사용자가 지정할 수 있도록 구축 하여 다양한 형태의 사업실적 요구에 대응 | 실적자료 입력기능 제출용 사업실적 검색 및 다양한 형태의 사업실적 양식 출력 지원
28 |  | 기술자 경력관리 | 제안 및 입찰 서류를 시스템으로 처리하기 위해 1) 보유 기술자의 인적사항 및 자격.면허 관리 필요 2) 요청 형태 유형별로 출력할 수 있는 기능이 요구됨 | 1) 보유 기술자의 인적사항 및 자격.면허 등록 2) 보유 기술자 목록 출력 - 지정한 자격증, 면허를 소지한 기술자 목록을 일괄 조회한 후 출력할 대상을 선택하여 출력할 수 있도록 하고, 출력항목과 항목배치도 사용자가 지정할 수 있도록 구축 하여 다양한 형태의 보유 기술자 목록 제출요구에 대응 | 보유 기술자 정보 입력 및 수정 제출용 기술자 목록 조회 및 다양한 형태의 양식 출력 지원
29 |  | 입찰공고 접수 | 입찰공고 사이트를 수시로 접속하여 수주대상 사업의 정보를 검색하여 사업 수주 정보로 입력하는 업무이므로 대표적인 단순반복작업이며, 노동기피 대상 업무이고, 실시간으로 정보를 취득하기가 어려움 | 수시로 단순반복을 처리하는 솔루션인 RPA를 도입하여 RPA는 관심 정보를 신속.정확하게 취득하여 담당자에게 정보를 제공하고, 담당자는 RPA에서 제공한 정보를 검토, 정리하여 영업정보로 등록하여 후속작업자가 정보를 활용할 수 있도록 PUSH하여 원활한 업무처리를 유도 | RPA 솔루션으로 조달정보 취득 담당자의 점검 및 정리 후속 작업자 의 원활한 업무처리 지원
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 21: 1.3 시스템 업무기능 분석 1.3.3 업무별 문제점 분석(6/6)
NO | 분류 |  | 문제점 | 문제점 처리 방안 | 비고
 | 대 | 중 |  |  | 
30 | 사업관리 | 입찰참여 검토 | 1) 사전 규격 정보를 검토하여 입찰 참여 여부를 결정 하는 과정이 시스템화 되지 않음 2) 입찰 참여로 결정시 향후 일정 및 역할 배분 필요 | 1) 사전규격정보 다운로드 후 사업정보의 사전규격 문서로 업로드하여 관리 2) 입찰참여 여부를 결정는 요인을 선택해서 저장하고, 담당의견 및 결정결과를 등록하여 공유할 수 있도록 구축 - 결정요인 : 예상수익, 난이도, 수행실적, 보유기술자, 납기 등의 결정요인 관리 3) 입찰 여부 결정에 참여한 여러 담당의 결정 요인 저료를 확인 후 최종결정 4) 입찰 참여로 결정시 향후 역할 배분 | 사전규격자료 관리 입찰참여 여부 요인별 자료 관리 최종결정 처리 내역 관리 참여 결정시 역할 배분
31 |  | 현장설명회 참여 | 1) 현장설명회 에서 참가자가 파악해야 할 필수 정보, 참가 후 보고 등의 수작업관리 부분을 시스템으로 구축하여 표준화 할 필요 있음 | 1) 현장설명회 일정 및 참가자 정보 입력 2) 설명회에서 파악해야 할 정보 표준목록을 관리하여 필수 정보의 누락 방지 3) 현장설명회 참여자의 항목별 정보 등록 및 추가 의견 입력 4) 보고서의 전자결재 연동 | 영업대상 사업 선정 및 전략 입력 영업전략(안) 전자결재 연계
32 |  | 입찰실행 작성 | 1) 입찰일정, 제출 서류 및 투찰가 등 입찰정보를 시스템 으로 관리하여 수주 이력 관리 및 향후 영업자료로 활용할 수 있도록 함 | 1) 입찰 일정 및 담당자 등록 2) 입찰 서류별 준비일정 및 완료여부 관리 3) 개찰 후 투찰금액, 순위, 낙찰업체, 낙찰가 , 입찰 의견 등 정보 입력 | 입찰일정 및 입찰서류 관리 개찰 후 결과 등록
33 |  | 계약(수주) 관리 | 1) 나라장터의 계약정보를 확인하여 수작업으로 시스템에 입력 | 1) RPA 솔루션을 통해서 수주(계약)정보가 자동으로 입력되도록 처리 2) 자동 입력되는 정보 외에 내부 관리자료 추가 입력 3) 계약 변경 관리 및 변경이력 조회 | RPA 솔루션으로 조달정보 취득
34 |  | 실행계획 관리 | 1) 일정계획정보 관리의 필요성 (공정명, 단위공정율, 계획기간, 실적기간, 특기사항 등) 2) 투입계획 정보 관리의 필요성 (일정,공정,투입구분,자재(공종),수량, 단위, 특기사항 등) | 계약 후 실행 계획 정보관리 1) 예산정보 관리 – 부서, 사업, 예산과목, 예산항목, 예산금액 관리 2) 일정계획정보 – 공정명, 단위공정율, 계획기간, 실적기간, 특기사항 등 3) 투입계획-일정,공정,투입구분,자재(공종),수량, 단위, 특기사항 등 | 실행예산 편성 사업별 일정계획 투입계획 관리
35 |  | 사업실적 기록/집계 | 1) 사업별 실적 집계자동화를 위해 전표내에 부서, 사업, 코드를 필수항목으로 관리하고, 공통비 및 간접비는 수행사업별로 배부할 수 있는 배부기준항목이 관리되 어야 함 2) 사업별 원가계산을 위한 투입공수 , 투입 자재 실적을 집계할 수 있는 기능 구축이 필요함 | 1) 사업별 실적을 집계하기 위하여 전표항목에 사업코드를 필수항목으로 설정 2) 공통비, 간접비를 사업별로 배부하기 위한 계정과목별 필수 관리항목 관리 3) 급여를 배부하기 위한 투입공수의 집계, 재료비를 배부하기 위한 사업별 투입 자재 등의 실적을 입력하는 기능 4) 사업별 배부를 위한 계정별 배부기준 관리 및 배부 기능 구축 5) 각종 사업실적 현항 조회 기능 구축 | 전표항목 요건 추가 계정별 필수항목 정의 공통비, 간접비의 사업별 배부기준 관리
36 |  | 기성청구 관리 | 사업별 예산집행율에 의한 기성고 신청 - 재료비, 노무비, 경비 집계 | 1) 기성금액을 산출하기 위한 예실대비표 관리 2) 기성청구서를 작성 하기 위한 직접비 실시간 집계 및 공통비.간접비 배부 (재료비 집계 , 노무비 배부, 경비 집계 및 배부) | 예실대비표 관리 사업별 예산 집행실적 실시간 집계 공통비, 간접비 배부 기능 구축
37 |  | 사업실적 관리 | 다양한 통계 기능 구축 필요 | 사업장, 부서, 사업부문별 사업실적의 다양한 통계 기능 구축 | 통계 및 집계 조회 기능 구축
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.3 시스템 업무기능 분석

## Slide 22: 1.4 DATABASE/DATA 분석 1.4.1 DATABASE/DATA 분석 개요
현행 시스템이 운용/보관하고 있는 DATABASE 및 DATA 분석을 통해 시스템의 구조 및 DATA 무결성 지향도, 정형화/표준화 수준을 식별하고자 함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.4 DATABASE/DATA 분석
DATABASE 분석 Framework
TABLE 사용 현황 분석 - 테이블 구축 대비 운용(사용) 현황 분석
칼럼 사용 현황 분석 - 개별 칼럼의 DATA 존재여부 분석
DATABASE 기능 활용도
- DATABASE에서 제공하는 정합성을 위한 기능 활용 미비
(TRIGGER, PROCEDURE, PACKAGE 등)
DATABASE 현황
Nameing Rule 준수 여부
종속성, 중복성, 무결성, 일관성, 효율성
DATABASE 필수 요건
DATABASE 분석 - DATABASE 구성 및 표준화 분석
DATA 분석 - DATA의 체계, 표준화, 정형화 분석
DATABASE 및 DATA 분석
테이블 1,209개 중에서 831개 테이블 DATA 100건미만
701개 테이블 DATA 없음
31,200 개의 칼럼 중에서 15,200 개에 DATA 없음
테이블 1,209개 중에서 292개 테이블 Name 없음
38,825 개의 칼럼 중에서 10,515 개의 칼럼명 없음
종속성, 중복성, 무결성, 일관성, 효율성이 심각하게 결여됨
테이블 1,209개 중에서 97개 테이블 PK 없음
테이블 1,209개 중에서 329개 테이블만 사용중으로 인식됨
TBALE 칼럼 분석 (9,913 칼럼ID) - 동일 칼럼으로 규격을 다르게 사용하는 1,660건(16.7%)
- 동일 칼럼ID로 명칭을 다르게 사용하는 9,278건(93.6%)
업무 흐름의 신속성 및 정합성을 위해 후속 업무에 PUSH하거나, DATA 진행상태에 따라 자동으로 처리하는 표준화된 기능을 구축하여, 업무와 데이터의 흐름이 일관성있고 정합성을 유지할 수 있도록 하는 기능 사용이 부족함

## Slide 23: 1.4 DATABASE/DATA 분석 1.4.2 DATABASE/DATA 분석 내역
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1,4 DATABASE/DATA 분석
NO | 구분 | 수량 | 비율 | TABLE 현황 | 검토 의견
1 | 총 TABLE 보유 건수 | 1,209 | 100% |  | 시스템에서 사용하는 TABLE은 TABLE명과, 칼럼명, 칼럼별 용어표준화 및 DATA 정형화가 요구되며, TABLE 정리 작업에 많은 인력이 소요될 것으로 예상됨 ISP에서 조사한 결과를 반영하여 DATABASE 정리 작업실시 여부도 자체적인 의사결정이 필요함 시스템을 개선하기 위해서는 TABLE 정리가 필수적임
2 | 테이블 명이 기재되지 않은 TABLE | 292 | 24.2% | 프로그램 소스 및 DATABASE OBJECT에서도 정확한 TABLE 정보 취득이 어려움 | 
3 | DATA 100건이상 TABLE | 378 | 31.3% | 백업 TABLE을 포함하여 30%정도의 TABLE 사용하고 있음 | 
4 | DATA 100건미만 TABLE | 831 | 68.7% | 일부는 소량의 코드를 관리하는 사용 TABLE 일 수 있음 | 
5 | DATA가 1건도 없는 TABLE | 701 | 58.0% | 사용하지 않은 기능의 TABLE 및 불필요한 테이블 | 
6 | Primary Key가 없는 TABLE | 97 | 8.0% | 임시 TABLE인지 확인해서 삭제 | 
7 | INDEX가 없는 TABLE | 375 | 31.0% | 임시 TABLE인지 확인해서 삭제 | 
1) TABLE 현황
구분 | 내용 | 수량 | 비율 | 검토의견 | 비고
칼럼명 미기재 | 총 DATA 칼럼 보유 건수 | 38,825 | 100% | 테이블에 존재하는 모든 컬럼 수 | 9/2일~ 9/27일까지 TABLE 정리 작업에서 11,987건 칼럼명 기재
 | 칼럼명이 기재되지 않은 건수 | 10,515 | 27.0% | 1개월 작업후에도 파악할 수 없는 컬럼의 숫자  업무분석이 어려움 | 
컬럼 정형화 미비 | 칼럼ID 건수 | 9,913 | 100% | 칼럼 ID로 계수함 | 
 | 칼럼ID는 동일하나 규격이 상이함 | 1,660 | 16.7% | 동일한 칼럼ID이나 속성이 틀림  DATABASE 구축의 기본 원칙 위배됨 | Nameing Rule 미적용
 | 칼럼ID는 동일하나 칼럼명 상이함 | 9,278 | 93.6% | 동일한 칼럼이나 칼럼명을 다르게 사용함  행정용어 적용 필요 | 표준용어 미 적용
2) COLUMN 현황
※ 9/2일~ 9/27일까지 TABLE 및 칼럼명 등록 작업 수행후 측정함

## Slide 24: 1.5 업무 운용성 분석 1.5.1 업무 운용성 분석 개요
현행 시스템이 운용하고 있는 업무별 기능을 프로그램 사용 통계를 통하여 분석하고, 각 프로그램의 추가 요구기능 및 미사용 프로그램에 대한 원인을 분석함으로써 시스템 개선점을 식별하고자 함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.5 업무 운용성 분석
업무 운용성 분석 Framework
업무 프로세스별 처리 기능 존재 여부
업무를 처리하는 기능의 완성도
화면별 필수 기능의 충족성 및 편의성
업무 전후 프로세스의 연결성
업무별 기능 분석
현행 프로그램의 사용 여부
미 사용 프로그램에 대한 사유와 대체 처리 현황
프로그램의 사용성 분석
446본의 프로그램 중 미사용 201본으로 미사용 비율(45.1%)이며,
기본적인 기능 보완이 필요한 프로그램 40본으로,
시스템의 기본적인 업무처리 기능에 대한 추가 개발이 요구됨
NO | 업무 분류 | 현행본수 | 사용본수 | 미사용 본수 | 미사용% | 기능보완 요구본수
1 | 예산관리 | 68 | 54 | 15 | 20..6% | 10
2 | 회계관리 | 216 | 129 | 87 | 40.2% | 23
3 | 자산관리 | 72 | 28 | 43 | 61.1% | 
7 | 사업관리 | 53 | 23 | 30 | 56.6% | 5
8 | 구매관리 | 32 | 11 | 21 | 65.6% | 2
9 | 일반관리 | 5 | 0 | 5 | 100.0% | 
소 계 |  | 446 | 245 | 201 | 45.1% | 40
※ 10/2일~ 10/28일까지 프로그램별 기능/사용횟수 조사후 측정함

## Slide 25: 1.6 이해관계자 인터뷰 1.6.1 이해관계자 인터뷰 결과분석
본 사업과 관련된 핵심그룹인터뷰(FGI)는 경영정보시스템 구축의 방향성을 정의하기 위해 수행하며 질의/응답 및 자료 요청/회신 형식으로 진행함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.6 이해관계자 인터뷰
대상
업무 담당자 (예산, 회계, 구매자산, 사업관리) 인터뷰
수행방식
1차 FGI인터뷰(9/3,9/4)
주요 내용 및 분석방식
인터뷰 주요내용
회계 업무
예산, 구매자산 업무
2차 FGI인터뷰(미시행)
사업관리 – 현황 및 자료분석
분석자료(9/10~10/31)
유형분류(공통, 회계, 예산, 구매, 자산, 사업관리 등)
개선방향 식별
분석 방식
현 경영정보시스템의 운영 현황 파악
문제
의견
요구
현황
분류 및 요약
Key Findings 도출
목적
본 사업 핵심그룹에 대한 인터뷰를 통해 현행 경영정보시스템 개선 방향성 정의에 반영
현 경영정보시스템 개선방향에 대한 의견
업무별 시스템 사용 현황 식별
시스템별 기능 미비로 인한 문제점 식별
시스템 상세 요구사항 식별
분류 및 요약
공통
회계
예산
구매자산
사업관리
개선방향
업무
시스템
통합
유연화
자동화
규범화
편리성
사용자중심
표준화
보안강화
연계
통계강화
데이터
인프라
효율화
스마트워크
정합성
유형
(Focus Group Interview)

## Slide 26: 1.6 이해관계자 인터뷰 1.6.2 이해관계자 인터뷰 결과 통계(1/2)
이해관계자 인터뷰 결과를 대분류와 중분류 기준으로 분포에 대해 분석한 결과 대분류로는 공통, 회계, 예산관리 순으로 의견이 많은 것으로 조사되었고 중분류로는 기능성 개선 및 통합의견이 가장 많은 것으로 조사됨
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.6 이해관계자 인터뷰
FGI 결과를 대분류와 중분류 기준으로 분포에 대해 분석한 결과 대분류로는 공통, 기금지원 순으로 의견이 많은 것으로 조사되었고 중분류로는 시스템 개선의견이 가장 많은 것으로 조사됨
Key Findings
FGI 결과 유형분석 (1/2)
이해관계자 인터뷰/업무분석 결과 > 대분류 기준
FGI 결과 유형분석 > 중분류 기준
시스템에 대한 기능성/자동화 개선의견이 41개로 가장 많았으며 다음으로는 효율성/사용자중심, 통합성 체계화, 인프라 구조/정합성 등에 대한 의견이 많아서 전면적 개선이 필요한 것으로 조사됨
기능성/체계화./사용자중심/통합 관련 개선 요구사항이 전체 의견의 75%를 차지함
핵심그룹인터뷰 분석 및 업무분석 결과에 따르면 통합, 사용자중심, 인프라, 자동화, 유연화, 편의성 등 업무공통에 대한 의견이 47개로 가장 많았으며, 다음으로 기금지원, 통합재무가 각각 23개, 17개의 의견이 개진된 것으로 조사됨
Chart: 
| 공통 | 에산관리 | 회계관리 | 자산관리 | 사업관리 | 구매관리
계열 1 | 31 | 11 | 16 | 8 | 10 | 8
Chart: 
| 기능성/자동화 | 효율성/사용자중심 | 통합성/체계화 | 인프라/정합성 | 유연/보안/연계
열1 | 41 | 13 | 15 | 9 | 6

## Slide 27: 1.6 이해관계자 인터뷰 1.6.2 이해관계자 인터뷰 결과 통계(2/2)
핵심그룹 요구분석 결과를 소분류 기준으로 분류별 의견분포를 분석한 결과, 기능성/체계화/ 사용자중심/통합/인프라구조 등 시스템이 치명적인 의견이 많았으며, 주요 원인은 업무와 시스템 기능의 부적합, 설계 표준화 미흡, 기능 구축의 완전성 미흠으로 판단됨
요구 분석 결과를 소분류 기준으로 분류별 의견분포를 분석한 결과, 기능성, 체계화, 사용자 중심에 대한 의견이 가장 많았으며, 시스템 개선의 주요 전제사항은 시스템의 체계화 및 표준화 설계로 조사됨
Key Findings
요구분석 결과 유형분석 (2/2)
요구분석 결과 유형분석 > 소분류 기준
요구 분석 결과 기능성, 체계화, 사용자 중심 개선방안 마련이 각각 40개, 8개, 8개 순서로 많은 의견을 개진한 것으로 조사됨
또한, 인프라구조, 통합화 관점에서 설계할 것을 요구하는 의견도 12개로 많은 수의 의견이 개진된 것으로 조사됨
요구 분석 결과의 내용을 시스템의 체계화 및 설계부문, 프로그램 구현부분, 기타 요구로 분류한 결과 프로그램 구현부분이 가장 많았으나, 그 원인이 주로 체계화 및 설계부분에서 기인한 것으로 시스템의 체계화 및 표준화 설계가 개선의 주요 전제사항으로 조사됨
Chart: 
| 인프라구조 | 통합성 | 유연성 | 사용자중심 | 효율화 | 보안성 | 연계성 | 정합성 | 자동화 | 체계화 | 기능성
계열 1 | 5 | 7 | 4 | 8 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | 40
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.6 이해관계자 인터뷰

## Slide 28: 1.7 최신 정보기술 동향 분석 1.7.1 최신 정보기술 동향 분석 개요
최신정보기술 동향 분석 Framework
해외, 국내 정보기술 트랜드를 분석하여 적용대상 기술을 선정하고, 선정된 대상 기술을 상세 분석 및 기술 적용 가능성을 분석하여 방향성 수립을 위한 시사점을 도출함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.7 최신 정보기술 동향 분석
방향성 수립을 위한 최신정보기술동향 분석의 시사점 도출
클라우드
모바일
빅데이터
인공지능
UI/UX
HTML5
QR코드
3D 바코드
전자서명
전자정부 프레임워크
정보보호/보안
전자증빙
전자세금계산서 발행
RPA
RCAM
적용대상기술 상세분석
기술 트랜드 분석 - 해외 10대 기술 트랜드 - 국내 10대 기술 트랜드
분석 대상 선정 - 적용대상기술 검토
정보기술 분석대상 선정
적용가능한 기술 선정
정보기술 적용성 평가
기술 적용 가능성 분석

## Slide 29: 1.7 최신 정보기술 동향 분석 1.7.2 기술적용 가능성 분석
경영정보시스템 개선을 위해 최신기술 동향과 도입 가능한 기술을 검토함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.7 최신 정보기술 동향 분석
번호 | 구분 | 내용 | 기대효과 | 비고
1 | 전자증빙 시스템 도입 | 업무에서 발생되는 각종 종이문서와 전자문서를 모두 전자화하여 정형, 비정형 데이터로 생성, 유통 및 보존 등과 관련된 통합 관리기능을 제공하고, 각 업무프로세스와 I/F를 통하여 비즈니스 프로세스 구축을 수행하기 위한 솔루션 | 증빙을 전자화하여 관리함으로서 증빙 스캔의 수작업을 절감하고, 증빙을 전자화하여 보관함으로써 보관공간 절약 및 온라인 검색이 용이하게 함 | 연관 솔루션도입
2 | 매출세금계산서 발행 연계 | ERP에 입력한 매출정보로 (BILL36524, TAXBILL365 등) 세금계산서 발행 SITE를 연계하여 매출전자세금계산서를 자동으로 발행하는 기능 | ERP 시스템 매출 입력화면에서 세금계산서 발행 기능을 연계하여 ERP 입력 자료에 의해 세금계산서를 발행함으로써 이중입력 및 오류 배제 | SITE 연계
3 | UI_UX TOOL 대체 고려 | 개발 및 운영이 용이한 UI_UX TOOL을 적용하여 외부환경 변경과 사용자 요구사항에 탄력적으로 대응할 수 있는 기반 마련 | 업무 화면 표준화, 화면 작성 단순화에 기반한 개발 및 사용자 편의성 제고 및 사용자 중심의 UI/UX 개선 | 현행 UI TOOL 대체
4 | 자동화 개발 방법론 도입 | 화면구성 객체의 표준화 설정 작업 및 화면 형상 설계 작업에 의해 프로그램을 자동으로 생성하는 기능이며, 구현 환경 분석과 요구사항 정의를 통하여 목표시스템의 표준을 설정하여 반영하고, 구현 단계에서 프로세스, 단위 프로그램, 테이블, 코드 등의 기준 자료와 화면 단위의 UI표준을 설계하면, 설정된 AI 표준에 의해 프로그램이 자동 생성되는 개발방법론 | 1.설정된 표준과 제공자료를 반영하여 프로그램 자동 생성 2.설계자/사용자의 참여하에 테스트를 수행하면서 현장에서 추가 요구사항을 수렴, 반영하여 사용자 만족도와 완성도 제고, 각종 산출물 추출 3.개발 업무의 일관성과 표준화 준수, 표준화에 의한 품질 보증, 산출물 현행화, 코딩/산출물 작성에 요구되는 시간 절감 | 연관 솔루션도입

## Slide 30: 1.8 환경분석 결과 종합 1.8.1 시스템 환경 분석 결과
경영정보시스템 개선을 위해 시스템 환경 분석을 통해 식별된 Key Findings 및 시사점을 종합적으로 유형화함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.8 환경분석 결과 종합
번호 | Key Findings | 시사점 | 유형 |  |  |  | 비고
 |  |  | DB | 프로세스 | UI | 문서 | 
1 | DATABASE(Tibero)는 최신 트랜드의 국산 DATABASE이나, 설계가 비표준이며, 구축이 미흡한 상태이므로 설계 부분의 대폭적인 개선이 필요함 | □ DATABASE(시스템 내부)와 UI_UX(시스템 외부) 를 전면적으로 개선하여 정보시스템 관리자 및 시스템 사용자의 편의 및 효율성 제고 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 전면적 개선
2 | UI_TOOL(Websquare)는 HTML기반의 최신기술 적용 UI-UX TOOL이지만 대상업무 구축시 표준화 미흡으로 유지보수 어려움 |  |  |  |  |  | 
3 | 2022년 구축된 ERP시스템의 불완전성으로 인하여 기존의 더존ERP 시스템을 동시에 사용하고 있으며, 데이터 이중관리 및 업무 단절로 통합시스템의 구현/운영이 가장 우선적으로 요구됨 |  |  |  |  |  | 

## Slide 31: 1.8 환경분석 결과 종합 1.8.2 시스템 업무기능 분석 결과
경영정보시스템 개선을 위해 업무 기능 분석을 통해 식별된 Key Findings 및 시사점을 종합적으로 유형화함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.8 환경분석 결과 종합
번호 | Key Findings | 시사점 | 유형 |  |  |  | 비고
 |  |  | DB | 프로세스 | UI | 문서 | 
1 | 업무별 기능 분석 | □ 2022년 구축된 예산, 회계, 자산, 구매, 사업관리 업무의 기능 미비 및 필수 기능 결여 등의 사유로 전반적인 업무 프로세스를 시스템으로 완결 처리하기가 어려움  전면적인 개선이나, 시스템의 재구축이 필요 |  | ◎ | ◎ | ◎ | 전면적 개선 / 재구축
2 | DATABASE/DATA 분석 | □ DATABASE 설계 및 구축의 표준화 미비, DATA의 체계의 비 표준, 비 정형화, Naming Rule 미 적용 등으로 시스템 개선을 위한 DB 재 설계, 재 구축이 필요한 상태임 | ◎ | ◎ |  | ◎ | 
3 | 업무별 운용(사용) 분석 | □ 250개 구축 프로그램 중 00본 미사용(00%)로 미사용 프로그램에 대한 원인 분석 및 문제점 개선으로 시스템의 운용성 제고 |  | ◎ | ◎ | ◎ | 
4 | 이해관계자 인터뷰 분석 | □ 현행시스템의 이해관계자 인터뷰 및 현황 분석에 의한 개선점 도출 결과 시스템의 전면적인 개선 혹은 재구축에 의한 시스템 정상화 필요 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 

## Slide 32: 1.8 환경분석 결과 종합 1.8.3 최신 기술동향 분석 결과
경영정보시스템 개선을 위해 최신기술동향 분석을 통해 식별된 Key Findings 및 시사점을 종합적으로 유형화함
Ⅱ. 방향성 수립
1. 환경분석
1.8 환경분석 결과 종합
번호 | Key Findings | 시사점 | 유형 |  |  |  | 비고
 |  |  | DB | 프로세스 | UI | 문서 | 
1 | 전자증빙 시스템 도입 | □ 증빙을 전자화하여 관리함으로서 증빙 스캔에 소요되는 수작업을 절감하고, 증빙을 전자화하여 보관함으로써 보관공간 절약 및 온라인 검색이 용이하게 지원 |  | ◎ |  | ◎ | 솔루션 도입
2 | 매출세금계산서 발행 연계 | □ 시스템 매출 입력화면에서 세금계산서 발행 기능을 연계하여 ERP 입력 자료에 의해 세금계산서를 발행함으로써 이중입력 및 오류 배제 |  | ◎ |  | ◎ | 
3 | UI_UX TOOL 대체 고려 | □ 개발 및 운영이 용이한 UI_UX TOOL을 적용하여 외부환경 변경과 사용자 요구사항에 탄력적으로 대응할 수 있는 기반 마련 |  |  | ◎ |  | 
4 | 자동화 개발 방법론 도입 | □ 화면구성 객체의 표준화 설정 작업 및 화면 형상 설계 작업에 의해 프로그램을 자동으로 생성하는 기능 도입 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 
5 | 나라장터로부터 조달 관련 정보의 자동 수집 | □ 수주예상 사업에 대한 나라장터의 정보를 실시간으로 검색하여 내부 시스템으로 제공받을 수 있는 기능을 구현할 수 있는 RPA 솔루션 ※ RPA(Robotic Process Automation) |  | ◎ |  |  | 

## Slide 33: 2.1 분석결과 종합
Ⅱ. 방향성 수립
2. 방향성 정의
2.1 분석결과 종합
차세대 경영정보시스템 구축을 위한 방향성 정립을 위해 환경분석에서 도출된 Key Findings 및 시사점은 아래와 같음
번호 | Key Findings | 시사점 | 유형 |  |  |  | 비고
 |  |  | DB | 프로세스 | UI | 문서 | 
1 | DATABASE(Tibero)는 최신 트랜드의 국산 DATABASE이나, 설계가 비표준이며, 구축이 미흡한 상태이므로 설계 부분의 대폭적인 개선이 필요함 | □ DATABASE와 UI_UX를 표준화하고 부족한 기능을 전면적으로 개선하여 사용자의 편의 및 효율성을 제고하는 통합시스템 구축 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 전면적 개선
2 | UI_TOOL(Websquare)는 HTML기반의 최신기술 적용 UI-UX TOOL이지만 대상업무 구축시 표준화 미흡으로 유지보수 어려움 |  |  |  |  |  | 
3 | ERP시스템의 불완전성으로 인하여 기존의 더존ERP 시스템을 동시에 사용하고 있으며, 통합시스템의 구현/운영이 가장 우선적으로 요구됨 |  |  |  |  |  | 
4 | 기능 미비 및 필수기능 결여로 인한 예산, 회계, 자산, 구매, 사업관리 업무의 사용성 저하를 해소할 수 있는 전면적인 개선 혹은 재구축 필요 | □ 전면적인 개선 혹은 재구축에 의한 시스템 정상화 필요 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 전면적 개선
5 | DATABASE 설계 및 구축의 표준화 미비, DATA의 체계의 비 표준, 비 정형화, Naming Rule 미 적용 등으로 시스템 개선을 위한 DB 재 설계, 재 구축 필요 |  |  |  |  |  | 
6 | 446개 구축 프로그램 중 201본 미사용(45.1%)로 미사용 프로그램에 대한 원인 분석 과 문제점 개선 및 부족한 기능의 추가 개발로 시스템의 사용성 제고 |  |  |  |  |  | 
7 | 현행시스템의 이해관계자 인터뷰 및 현황 분석에 의한 개선점 도출 결과 시스템의 전면적인 개선 혹은 재구축에 의한 시스템 정상화 필요 |  |  |  |  |  | 
8 | 증빙을 전자화하여 관리함으로서 증빙 스캔에 소요되는 수작업을 절감하고, 증빙을 전자화하여 보관함으로써 보관공간 절약 및 온라인 검색이 용이하게 지원 | □ 전자증빙 도입과 관련 SITE 연계, 현행 UI TOOL 대체와 효율적인 개발 솔루션 도입 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 연계 / 솔루션 도입
9 | 시스템 매출 입력화면에서 세금계산서 발행 기능을 연계하여 ERP 입력 자료에 의해 세금계산서를 발행함으로써 이중입력 및 오류 배제 |  |  |  |  |  | 
10 | 개발 및 운영이 용이한 UI_UX TOOL을 적용하여 외부환경 변경과 사용자 요구사항에 탄력적으로 대응할 수 있는 기반 마련 |  |  |  |  |  | 
11 | 화면구성 객체의 표준화 설정 작업 및 화면 형상 설계 작업에 의해 프로그램을 자동으로 생성하는 AI 기능 도입으로 신속한 목표 달성 |  |  |  |  |  | 
12 | 나라장터로부터 조달 관련 정보를 실시감으로 자동 수집할 수 있는 로봇 기능 활용 |  |  |  |  |  | 

## Slide 34: 2.2 추진방향 도출
Ⅱ. 방향성 수립
2. 방향성 정의
2.2 추진전략 도출
분석결과 종합을 근거로 추진방향성 정의를 위한 핵심키워드를 도출하여 4개의 경영정보시스템 개선 사업추진 방향을 도출함
추진방향 정의
추진방향 정의 키워드 도출
문서
문서 양식 표준화
단계별 산출물
사용자 지원 매뉴얼
산출물 현행화 지원
산출물 자동화 제고
온라인 매뉴얼 지원
UI
표준 모듈 적용
효율적인 신기술 도입
업무처리 기능성 강화
표준 프레임워크
사용자중심의 UI/UX
표준화된 구축 방법론
프
로
세
스
사용자 중심 서비스
업무 프로세스 표준화
연계 프로세스 확대
업무 절차 간소화
수작업 시스템화
내외부 긴밀한 연계
업무 처리 효율화
모니터링체계 강화
집계 처리 자동화
후속 업무 연결
선행 정보 재 사용
관리업무 체계 강화
DB
데이터 표준관리
데이터 모델 정의
데이터 보안
표준 단어 정의
표준 도메인 정의
명명 규칙
표준 용어 정의
표준 데이터 도구
표준 코드
자료 사전
개념/논리/물리 모델
데이터 품질관리
데이터 표준화 기반의 DATABASE 구축
효율적인 업무 처리를 위한 표준 프로세스
신기술 활용과 표준 기법으로 사용자 중심의 기능 구축
산출물의 표준화, 자동화로 온라인 사용 지원

## Slide 35: 2.3 추진범위 정의
Ⅱ. 방향성 수립
3. 방향성 정의
2.3 추진범위 정의
사업추진을 위한 정보시스템의 추진범위를 5개의 경영정보 시스템과 그와 관련된 내/외부 유관시스템의 연계를 추진범위로 정의함
경영정보 시스템
- 예산관리
- 회계관리
- 자산관리
- 구매관리
- 사업관리
유관시스템 연계
- 금융기관 연계
- 세금계산서 발행
- 경영정보 시스템 유관 내/외부 시스템 연계
추진 범위
ERP 시스템
사업관리
예산/회계/구매/자산
예산관리
회계관리
자산관리
코레일테크 목표 모델
사용자인증
/
사용권한
본사
사업소
현장
외부기관
4대보험
국세청
금융기관
카드사
조달청
대국민
입사지원
VOC
내부 포털 서비스
그룹웨어
웹메일
게시판
기록물
문서수발
전저결재
채팅
대사우서비스
일정공유.시설예약
규정관리
설문/의견조회/소식지;
사업소 업무
근태관리
전도금관리
작업계획서
EHS
환경
보건
안전
물품관리
교육관리
업무일지
업무실적
물품수불
수입금
근태관리
지출결의
휴가신청
제증명신청
출퇴근정보
구매관리
인사/급여
인사관리
근태관리
급상여관리
일반업무 (행정, 차량, 보안, 안전, 동호회)
지속가능경영
규정관리
총무관리
사회가치
국감관리
공시관리
사업관리
기준관리
사업실적
사업이력
업면허관리
차량청소
비품작업
RPA

## Slide 36
Ⅲ. 목표모델 설계
목표모델 개선과제 정의
  1.1 기준정보 체계 마련
  1.2 예산관리 개선 및 업무 효율화
  1.3 회계관리 개선 및 업무 효율화
  1.4 구매관리 개선 및 업무 효율화
  1.5 자산관리 개선 및 업무 효율화
  1.6 사업관리 개선 및 업무 효율화
  1.7 응용 아키텍쳐(AA) 표준
  1.8 데이터 아키텍쳐(DA) 표준
  1.9 데이터 관리체계 표준화 방안 수립
목표 업무프로세스 설계

## Slide 37: 1.1 기준정보 관리체계 개선 1.1.1 통합 가능한 기준정보 도출
통합 가능한 기준정보 도출방안
예산관리, 회계관리, 자산관리, 구매관리, 사업관리 시스템 운영에 필요한 각종 기준정보를 통합관리하고, 업무별 기준자료의 관리항목을 추가하여 업무처리를 용이하게 하며, 코드화 되는 항목은 코드를 통합관리하여 동일한 성격의 DATA가 이중으로 관리되지 않도록 함
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.1 기준정보 관리체계 개선
예산관리
회계관리
자산관리
구매관리
기준정보 통합 방안 절차
각 시스템 기준정보 리스트 도출
경영정보시스템 개선 시, 각 시스템에서 사용하는 기준정보의 필요여부 분석
특정 업무에만 사용되는 기준정보인지
모든 업무에서 사용되는 정보인지 도출
모든 업무에서 사용되는 기준정보의
통합방안 수립 및 마이그레이션 수립
사업코드, 예산코드,
예산항목,
일반코드
(예산통제, 예산편성, 예산
변경, 예산이월 구분 등)
계정코드, 거래처코드,
사업장코드,
일반코드
(금융기관, 대차구분,
공제구분,결의구분 등)
물품코드,
물품분류코드,
일반코드
(수불구분, 구매단위,
재원코드, 조달구분 등)
자산분류코드,
건중가계정코드,
일반코드
(취득구분,재원구분,
자산상태,진행상태 등)
사업관리
사업코드,
사업장코드,
일반코드
(수주진행코드,입찰구분,
계약구분,진행상태 등)
HR
부서코드,
사원번호,
일반코드
(직급구분,입사구분,
근태구분,출장구분 등)

## Slide 38: 1.2 예산관리 개선 및 업무 효율화 1.2.1 예산관리 개선 방안
현행 시스템의 문제점을 분석하고, 이해관계자 요구에 대한 해결점을 모색하여 업무의 효율성과 사용자 중심의 편의성을 제공할 수 있는 체계적인 예산관리 시스템으로 개선하고자 함
과제 개요
예산관리 개선 및
업무 효율화
예산코드 체계 개선
1
예산편성 절차 체계화 및
입력 화면 재구성
2
예산 배정 체계 변경
3
예산 절감목표 관리 도입
4
과제 정의
예산업무의 체계적인 관리 및 기능 세분화, 실시간 실적집계 및 단계별 자료 제공, 예산결산 기능 구축, 전자결재에 의한 원활한 진행관리를 통해 예산관리의 효율성 증대방안 마련
현황 및 문제점
예산편성 수작업 작성 및 엑셀 업로드로 정확한 편성내역 관리 미흡
명확한 통제기준에 의한 실시간 예산통제 및 단계별 실적 집계 요구
예산 편성 ~ 예산 결산까지의 전 과정 전재결재 연동 및 시스템화 미비
목적 및 필요성
예산관리의 체계화, 표준화, 명확하고 원활한 절차 관리로 업무 편의성 제고
개선 방향
예산편성 업무를 Analog 방식에서 정형화되고 세분화된 Digital 방식으로 전환하여 일관되고 명확한 예산편성과 다양한 예산분석 체계 설계
예산 편성 > 배정 > 조정 > 집행통제 > 실적집계 > 예산결산 체계화
수주사업에 대한 예산관리 기준 마련(부문별 예산실행예산 관리 체계
예산편성~예산결산 전 과정의 신청/승인/확정 처리의 전자결재 연동 처리
고려사항
예산코드 체계 재 편성
수주사업의 예산관리 기준 마련
신청~승인~적용처리 프로세스의 표준화
예산 조정(전용/이용) 절차
전자결재 적용
5
단계별 예산실적
실시간 집계
6
예산 결산처리 체계화
7
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.2 예산관리 개선 및 업무 효율화

## Slide 39: 1.3 회계관리 개선 및 업무 효율화 1.3.1 회계관리 개선 방안
국제회계기준 도입에 의한 회계 전반적인 업무처리 부분을 개선하고, 예산, 자산, 구매, 사업, 급여 등의 타 시스템에서 발생하는 재무변동사항을 전표형태로 용이하게 취합할 수 있는 구조로 개선하고, 외부 시스템과의 긴밀한 연계를 통하여 업무의 정확성과 효율성을 강화하는 방향으로 개선하고자 함
과제 개요
회계관리 개선 및
업무 효율화
회계 기준정보 개선
1
결의서 종류 및
기능 세분화
2
자금집행 프로세스 개선
3
입금 관리 개선
4
과제 정의
분산되어 운영되고 있는 회계시스템의 결의서 신청, 자금관리, 세무관리, 결산 관리 등의 기능을 정상화하여 예산, 구매, 자산, 사업관리 시스템과 통합된 시스템으로 운영할 수 있도록 기능 개선
현황 및 문제점
결의서 신청에서부터 결산까지의 전체적인 업무 FLOW 불안정
개별 업무를 처리하는 기능의 완성도 미비 및 사용자중심의 편의성 미비
결의서 신청관리 외의 기능 불안정으로 더존시스템과 이중으로 운영되고 있음
목적 및 필요성
회계시스템의 기능 정상화로 다시스템과 연계되고 단일화된 시스템 운영
회계관리의 체계화, 표준화, 명확하고 원활한 절차 관리로 정확성과 편의성 제고
개선 방향
K-IFRS 체계의 계정코드 적용, 필수항목의 추가관리 등 회계 기준정보를 개선
결의서 특성에 맞는 화면과 처리기능 재 구성으로 관련시스템과 연계처리하고,
계정별 필수항목 검증을 통한 완벽한 자동분개 시스템 구축
- 전자증빙시스템 도입, 예산 실시간 통제/집계
자금 집행대상TABLE의 생성/과정관리로 신청~출금완료까지의 이력 관리
(출금 절차 및 출금결과 건별 관리 : 집행요청승인출금출금전표)
입금 DATA 수신시점에 입금전표 자동 생성 (실시간 시재 관리) 및
수납처리시에 미수금에 대한 정보 선택 후 수납처리로 건별 채권회수 관리
부가세 및 원천세의 전자신고 체제 구축
결산전표 자동생성 및 주석 기초자료 입력에 의한 결산주석 자료 추출
고려사항
2022년, 2023년 전표 처리로 2024년 이월 DATA 현행화
증빙관리시스템 도입에 의한 사용자 편의성 제고
세무 전자신고관리 체제 구축
5
결산 처리 자동화
6
2022년,2023년 결산자료의
시스템 반영
7
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.3 회계관리 개선 및 업무 효율화

## Slide 40: 1.4 구매관리 업무 효율화 1.4.1 과제 정의서
예산, 회계, 자산관리 시스템과 추진 단계별로 연계하고, 각 단계별로 요구되는 승인요청 및 승인처리를 전자결재시스템과 연계하여 각종 문서를 처리할 수 있도록 하며 RPA도입에 의해 단계별 진행현황을 실시간으로 추출하여 제공함으로써 사용자의 편의와 업무의 효율성을 제고
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.4 구매관리 개선 및 업무 효율화
과제 개요
구매관리 업무 효율화
구매 기초자료 개선
1
구매 진행정보 실시간 제공
2
과제 정의
구매요청에서부터 검수.입고까지의 각 단계별 업무처리 과정을 관련시스템과 연계하여 업무를 효율적으로 처리하고 실시간으로 진행 정보를 제공
현황 및 문제점
구매 요청자료의 입력 후 구매요청자의 진행과정 파악이 어려움
조달청에서 진행되는 구매 진행과정 (사전규격등록구매입찰공고구매협상시담구매계약체결계약변경)의 실시간 정보 파악이 어려움
목적 및 필요성
내부시스템(예산, 회계, 자산)과 상세정보 공유를 통한 업무 편의성 증대
조달청의 단계별 구매 진행사항을 실시간으로 공유하여 원활한 업무처리
개선 방향
구매요청 시 예산정보, 물품 선택시 향후 자산취득 정보 연계 처리
RPA 도입으로 실시간 조달시스템 진행정보 취득, 제공
계약등록시 지급계획 정보를 등록하고, 계약조건에 따라 선금 지출결의 처리
계약변경 발생시 차수별 계약정보 관리
검수/입고시 대급지급 결의서 자동 생성 및 자산품목 취득예정자료 자동생성
고려사항
구매 기초자료 추가(정부권장정책-중소기업청, 사회적기업, 중증장애인, 자활용사촌)
RPA 시스템 도입에 대한 적극적인 검토
계약정보의 관리 체계화
3
검사/검수 절차 정보화
4
지출결의서 자동 생성
5

## Slide 41: 1.5 자산관리 개선 및 업무 효율화 1.5.1 과제 정의서
자산의 취득에서부터 배치, 이동, 후속지출, 자산실사, 불용, 처분, 감가상각 등 각종 자산변동이력을 개별자산별로 관리하고, 취득, 처분, 감가상각 결과를 회계시스템에 제공하는 등 타 시스템과의 긴밀한 연계를 통하여 자산관리 담당자가 효율적으로 자산관리 업무를 처리할 수 있도록 함
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.5 자산관리 개선 및 업무 효율화
과제 개요
자산관리 업무 효율화
시스템자산과 회계자산의 일치
1
자산 취득관리 기능 개선
2
과제 정의
시스템에서 관리하고 있는 자산과 회계의 감가상각 자산을 일치시키고, 구매, 회계 업무와 연계하여 취득에서 처분까지의 자산관리 업무를 효율적으로 처리
현황 및 문제점
시스템에서 관리하는 실물자산과 회계 감가상각용 자산의 불일치
자산 취득시 자산 취득금액의 정확한 산정을 위한 기능 필요
자산 실사 및 이동처리, 불용, 처분 등의 자산 업무 기능 고도화 요구
취득, 처분, 감가상각, 자산결산 등의 자산관련 전표 수기 입력 개선
목적 및 필요성
구매, 회계 업무와 상세정보 공유를 통한 업무 처리 정확성 및 편의성 제고
회계 자산대장과 실물자산의 불일치 해소 및 자산결산과 감가상각 시스템화
개선 방향
회계- 실물자산 매칭에 의해 회계기준으로 자산 목록 정비
구매 및 자산취득 결의서에서의 자산 가계정 관리로 취득원가 집계 및 취득시 반영
부서별 자산담당자 관리, 자산실사 계획 및 결과관리, 과부족 일괄 이동처리
불용 자산의 처분 신청  승인  자산관리자 처리에 의한 처분 전표 자동생성
당해년도 취득이 완료되지 않은 건설중인 자산에 대한 결산전표 자동 생성
고려사항
회계의 감가상각용 자산목록과 시스템의 실물자산 목록 일치가 최우선 전제사항임
자산실사 및 자산이동 관리
3
자산 불용 및 처분 관리
4
자산 전표 처리 자동화
5

## Slide 42: 1.6 사업관리 업무 효율화 1.6.1 과제 정의서
사업계획부터 수주과정의 진행정보를 관리하고, 수주확정된 사업은 표준 사업계획 체제를 도입하여 표준 일정에 의한 인력과 자재 투입 계획을 세부공정별로 계획하고, 계획 기준으로 실적을 취합하고 일정을 관리하여 기성 신청 및 사업별 원가계산을 용이하게 함
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.6 사업관리 업무 효율화
과제 개요
사업관리 업무 효율화
단계별 수주 진행관리
1
체계적인 사업실행계획 관리
2
과제 정의
사업 계획부터 준공까지의 표준화된 계획 및 실적 집계로 체계적이고 효율적인 관리
현황 및 문제점
계획 사업에 대한 발주진행 정보 수집 및 제안서 및 입찰에 필요한 자료 작성 어려움
표준화에 의한 체계적인 사업계획 작성의 필요성
공정별로 세분화된 사업실적 작성을 위한 기준이 되는 계획 자료 필요
기성고 신청 및 합리적인 원가계산을 위한 체계적인 일정 진행 및 실적 관리 요구
목적 및 필요성
사업계획에서부터 수주진행과정의 진행이력 관리
사업계획 표준화 및 세분화된 실적 집계로 기성신청 및 원가계산 자료 제공
개선 방향
계획사업에 대한 진행정보 수집 자동화(RPA-조달정보 자동 수집) 도입
사업부문 유형별 표준자료 관리에 의해 표준 일정, 투입계획 생성 후 사업별 현행화
사업실적의 세분화된 집계로 다양한 자료 제공 및 기성고 신청, 원가계산 자료 제공
사업별 예실대비표, 기성고 수입결의서 자동생성 등 예산, 회계시스템과 긴밀한 연계
세분화되고 신뢰성있는 실적 DATA에 의한 합리적인 원가계산 및 분석자료 제공
사업관리 부문의 주력 정보화로 중점 관리대상 업무 도출 및 체계적인 관리 유도
고려사항
수주정보 파악을 위한 RPA 도입 및 사업부문 유형별 표준 계획 체제 도입
세부 사업계획 단위의 실적집계
3
사업실적 제공 및 기성고 관리
4
합리적인 사업별 원가 계산
5

## Slide 43: 1.7 응용 아키텍처(AA) 표준 1.7.1 설계 원칙
경영정보시스템의 응용 아키텍처 통합설계의 방향에 부합되는 설계 원칙(서비스 지원 표준화, 서비스 수준향상, 자원 효율성 향상, 사용자 편의성 확보)을 도출함
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.7 응용 아키텍쳐 표준
응용 아키텍처 설계 원칙 도출
개발환경의 표준화
전자정부 표준프레임워크를 이용, 개발환경을 구축하여 개발 표준을 수립함
데이터연계 표준화
EAI/ESB 기반 시스템 연계를 통한 메시지/연동 표준 규격을 준수함
다계층/이중화
WEB/WAS/DBMS를 분리 운영하고, 이중화하여 서비스 가용성을 향상 시킴
연동체계 단순화
DBMS 상호 간 연동부분을 통합, 단순화 하여 관리/운영 효율성 향상 시킴
접속창구 서비스 통합
예산관리, 회계관리, 자산관리, 구매관리, 사업관리 업무처리 서비스를 경영정보 포털로 통합함
사용자 인터페이스
사용자 편의성 극대화를 위해 웹 호환성/접근성, 표준 UI/UX 기반 사용자 인터페이스를 제공해야 함
멀티디바이스 지원
모바일 디바이스에 대한 통일화된 웹 서비스 환경을 제공해야 함(사업관리 현장용)
서비스 지원 표준화
서비스 수준 향상
사용자 편의성 확보
자원 효율성 향상

## Slide 44: 1.7 응용 아키텍처(AA) 표준 1.7.2 표준화 구성
경영정보시스템의 응용어플리케이션 표준프레임워크 정립을 통해 중복투자를 방지하고, 응용 시스템간 연동의 편의성 및 효율성 향상, 향후 고도화를 위한 확장성 있는 To-Be 모델을 도출함
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.7 응용 아키텍쳐 표준
응용 아키텍처 표준화 구성
전자정부 표준프레임워크의 구성요소를 활용하여 표준화 진행
재개발 및 신규 개발에 적용
EAI/ESB 기반의 아키텍처로 구현
시스템 및 유관기관 외부시스템과 효율적 연동
프레임워크 표준화
연계 표준화
기술구조 표준화
내부시스템
외부시스템
EAI/ESB
SLB(L4 스위치)
WEB/WAS
WEB/WAS
WEB/WAS
주DB
주DB
주DB
주DB
보조DB
보조DB
보조DB
보조DB
DB 복제(이중화)
가상화 관리 시스템
하이퍼바이저
하이퍼바이저
VM
VM
SW
OS
SW
OS
VM
VM
SW
OS
SW
OS
…
웹 Load Balance / 세션 Cluster
서비스 부하 분산을 위한 로드 밸런싱
서비스 중단 최소화를 위한 fail-over, 세션 클러스터링
서버 가상화 기반 가상머신 할당
DB이중화(HA)
데이터복제 기능
통합DB 또는 시스템별 DB 분리 구성
자원 동적배치
매니저 기반의 가상화 통합 시스템 구축

## Slide 45: 1.7 응용 아키텍처(AA) 표준 1.7.3 아키덱쳐 구성도
경영정보시스템 응용 아키텍처는 계층별로(Layered) 어플리케이션을 구성하는 컴포넌트, 컴포넌트의 상호 관계, 각 컴포넌트간의 호출 통신 인터페이스에 대한 패턴과 프로토콜로 구성함
응용 아키텍처 구성도
User Interface
Access Layer
Business Layer
Storage Layer
WEB UI
WYSIWYG
표준 CSS
HTML5
PC
Mobile
Load Balancing
Logging
Filtering
Gateway / Proxy
User Profile
Authenticator
Single-Sign-On
Identity Management
Virus Protection
Security Management
Provisioning
Contents Filter
Internal Transaction
External Transaction
Gathering
Transform
Interworking
공통모듈
응용모듈
업무로직N
업무로직1
업무로직2
업무로직3
…
NW
통신모듈
DB
처리모듈
흐름제어모듈
EAI
ESB
ETL
CDC
통합 DB
가상화
백업
DBMS
DBMS
VM
LTO
VTL
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.7 응용 아키텍쳐 표준

## Slide 46: 1.8 데이터 아키텍처(DA) 표준 1.8.1 설계 원칙
데이터 아키텍처는 데이터 품질 방침, 데이터 관리 조직, 데이터 품질지표 관리, 데이터 구조관리, 연계정보 관리, 데이터 표준관리, 데이터 품질관리 프로세스로 구분하여 설계 원칙을 수립함
데이터 아키텍처 설계 원칙
데이터 품질 방침
데이터 표준, 데이터 구조, 데이터 품질, 데이터 교환, 데이터 보안 대상으로 데이터 품질 목표 달성을 위한 원칙을 수립함
데이터 관리조직
데이터 Ownership이 있는 『데이터 소유부문』, 데이터 설계 및 구축을 담당하는 『데이터 설계 부문』, 데이터 품질관리와 부문별 이해관계 조정·통제를 담당하는 『데이터 관리 부문』과 각 부문 간 상호 시너지를 낼 수 있도록 조직 체계 구성을 위한 원칙을 설계함
데이터 품질지표 관리
데이터 품질을 정량적으로 관리하기 위한 원칙을 설계함
데이터 구조관리
개념 데이터 모델, 데이터 참조 모델, 논리 데이터 모델, 물리 데이터 모델, DB 관리구조 요소별 관리 방안과 데이터 개발 산출물 관리 방안의 원칙을 수립함
데이터 표준관리
데이터 표준화 및 데이터 표준관리 방안을 수립하기 위해 5개의 데이터 표준화 대상별 관리 방안과 표준화 방안을 제시함
연계정보 관리
연계 데이터의 품질과 성능 개선을 위한 연계 정보 관리를 위한 표준 연계 정보 관리 항목, 연계 정보 관리 절차 및 품질 관리 방안의 원칙을 설계함
데이터 품질관리 프로세스
데이터 표준관리, 데이터 구조관리, 데이터 연계관리, 데이터 품질관리, 데이터베이스 관리, 데이터 보안관리의 6개 표준 프로세스 관리 절차의 원칙을 설계함
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.8 데이터 아키텍처 표준

## Slide 47: 1.8 데이터 아키텍처(DA) 표준 1.8.2 데이터 표준관리
DB 설계와 개발을 지원하고, 전사적인 데이터 표준의 사용 및 재사용을 통해 시스템 간 상호 운용성, 데이터 공유, 시스템 통합, 프로세스 개선 등을 지원하도록 데이터 표준 원칙을 수립하여 적용함
데이터 표준화 대상 및 데이터 표준
데이터 아키텍처 설계 원칙
데이터 관리조직
데이터 품질지표 관리
연계정보 관리
데이터 품질관리 프로세스
데이터 품질 방침
데이터 표준관리
데이터 구조관리
데이터 표준화 대상
데이터 표준
데이터 표준관리 방침
경영정보시스템 구축 시 데이터 객체의 명명 시 적용하는 단어사전과 용어사전 정의
엔티티의 공통 속성(데이터 타입, 데이터 사이즈, 제약 조건, 검증 조건)을 정의
데이터 객체, 논리 모델, 물리 모델에 적용하는 명명 규칙 정의
경영정보시스템 표준 코드체계와 표준코드 목록을 정의
데이터 관리·개발에 사용되는 표준 데이터 도구를 정의
코드 데이터
데이터 관련 도구
단어 사전
용어 사전
도메인
데이터 객체의
네이밍
표준 코드
표준 데이터 도구
표준 자료 사전
표준 도메인
표준 네이밍 룰
메타데이터 리파지토리
메타 데이터리파지토리 저장
데이터 표준화
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.8 데이터 아키텍처 표준

## Slide 48: 1.9 데이터관리체계 표준화 방안 수립 1.9.1 과제 정의서
과제개요
과제 정의
데이터 품질관리 체계를 강화하고 체계적인 품질관리 업무 지원을 위한 데이터 품질관리 표준화 방안 수립
현황 및 문제점
데이터베이스 설계 및 관리 미흡으로 산출물의 현행화가 되지 않음
데이터 표준화 등 일관된 데이터 품질관리 미흡으로 데이터 품질 저하
데이터 품질관리 업무를 수작업에 의존하여 엄격한 데이터 품질관리 제약
목적 및 필요성
데이터 품질관리 활동 미비로 데이터 품질 및 신뢰도 저하
경영정보시스템 구축에 따른 전사적인 데이터 표준화 및 지속적 적용 필요
개선 방향
데이터 표준화, 데이터 품질관리 프로세스, 데이터 품질 조직 등 핵심적인 데이터 품질관리 영역 강화 방안 제시
수작업에 의해 이루어지고 있는 데이터 품질관리 업무를 지원하기 위한 데이터 품질관리 표준화 방안 제시
목표 데이터품질관리 체계 및 데이터품질관리 도구를 활용하여 경영정보스템 구축에 적용할 상세 데이터 표준화 수립 방안을 제시
고려사항
현행 시스템의 구축된 DATABASE의 개선 및 재 구축에 대한 내부 정책 방향 선결
현행 DATABASE 점검 결과 데이터품질관리체계를 강화하고 체계적인 품질관리 업무 지원을 위한 데이터 품질관리 표준화 방안 수립이 가장 우선 과제로 식별됨
데이터관리체계 표준화 방안 수립
데이터 품질관리 체계 수립
1
데이터 관리조직 체계 정립
2
데이터 품질지표 관리방안
3
데이터 구조 관리방안
4
연계정보 관리방안
5
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.9 데이터관리체계 표준화 방안 수립

## Slide 49: 2.10 데이터관리체계 표준화 방안 수립 2.10.2 데이터 관리체계 AS-IS vs. TO-BE
데이터품질관리체계를 강화하고 체계적인 품질관리 업무 지원을 위한 데이터 품질관리 표준화 방안을 수립함
현황 및 이슈(AS-IS)
개선방향(TO-BE)
현황
데이터품질관리체계의 미비로 무결성 오류 등 데이터 품질저하 및 관리 복잡도 증가
구축 사업별 개별 표준 적용으로 DB 간, 사업 간 일관성 없는 데이터 객체 생성
데이터품질관리 지원 도구 부재로 품질관리 업무 효율 저하 및 관리활동의 적극성 제약
개선 방안
데이터 신뢰성 제고를 위한 견고한 데이터 품질관리체계 수립
효율적인 데이터품질관리 수행을 위한 표준화 방안 수립 / 적용
데이터표준화에 의한 통합 DB의 일관성 확보 및 데이터 품질 제고
데이터 품질관리체계 미비로 데이터 품질 저하
데이터품질관리체계 강화 및 지원 시스템 구축
통합 DB
DATA
DATA
DATA
DATA
error
error
데이터 품질관리 체계 미비
업무담당자
낮은 데이터 신뢰도
업무 생산성 저하
데이터 품질관리자
개발업체
품질업무 비효율
데이터설계
어려움
데이터품질관리 지원 시스템 부재
×
조직 · 전담관리자 부재
데이터품질관리 프로세스 · 전사 데이터 표준 부재
×
≠
사업 1
표준 A
사업 2
표준 B
물리설계 최적화 및
산출물 현행화 미흡
×
산출물
≠
×
데이터품질관리체계
데이터 품질 방침
데이터 관리 조직
데이터 품질관리 프로세스
데이터 관리 인프라
데이터 품질 법.제도
데이터 보안
데이터 구조
데이터 교환
데이터 표준
데이터 품질
정보 공유 · 공개 · 개방
데이터
분류체계
DATA
데이터 품질관리 지원 시스템
데이터품질관리 시스템
메타데이터 시스템
데이터 품질관리자
통합 DB
오류 0
통합재무
인적자원
계약관리
기금지원
고품질
고신뢰성
일관성
메타데이터 리파지토리
데이터표준
체계적인 품질관리
상시 품질관리
데이터 품질제고
데이터문제 즉각대응
상시 · 자동품질진단
표준화적용
개발업체
전사 데이터 표준 준수
데이터 설계 검토 수검
데이터설계산출물 현행본 제출
체계적인 데이터 품질관리 활동
Ⅲ. 목표모델 설계
1. 목표모델 개선과제 정의
1.9 데이터관리체계 표준화 방안 수립

## Slide 50
Ⅲ. 목표모델 설계
목표모델 개선과제 정의
업무별 개선안 설계
3.1 예산관리 업무프로세스 개선안
3.2 회계관리 업무프로세스 개선안
3.3 구매관리 업무프로세스 개선안
3.4 자산관리 업무프로세스 개선안
3.5 사업관리 업무프로세스 개선안
3.6 DATABASE 표준화 방안
3.8 데이터 마이그레이션 방안

## Slide 51: 3.1 예산관리 업무분류 및 기능 정의 3.1.1 예산관리 업무분류 구조도
수작업으로 처리하고 있는 중기사업계획을 시스템화하고, 예산편성 효율화를 위해 각 부서에서 사업별 예산요구안을 정형화된 형태로 입력하여 신청하고, 이를 취합, 조정, 심의, 확정하는 처리와 예산 집행계획/배정/변경(전용,추경)/집행/결산하는 과정을 체계적으로 개선함
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.1 예산관리 업무프로세스 개선안
업무분류 구조도 (TO-BE)
1.2
중기사업계획
1.2.1
작성요청
1. 예산관리
1.3
예산편성
1.4
예산배정
1.5
예산절감
1.6
예산변경
1.3.1
예산편성지침
1.4.1
예산집행계획
1.6.1
예산변경신청
1.3.2
예산요구입력
1.3.3
예산요구확정
1.3.4
예산안조정
1.4.2
정기배정
1.7
예산결산
1.5.1
절감목표등록
1.5.2
절감승인요쳥
1.2.2
사업계획작성
1.2.3
사업계획취합
1.2.4
사업계획승인
1.2.5
사업실행계획
1.3.5
예산확정
1.6.2
예산변경승인
1.7.1
잔액불용처리
1.7.2
예산이월처리
Level1
Level2
Level3
1.1
예산기준정보
1.1.1
사업기준정보
1.1.2
예산코드관리
1.1.3
예산항목정의
1.1.4
예산통제기준
1.7.3
예산결산
1.6.3
예산변경반영
1.4.3
수시배정
1.6.4
추경예산편성
1.5.3
절감목표반영

## Slide 52: 3.1 예산관리 업무분류 및 기능 정의 3.1.2 예산관리 업무기능 정의 (1/2)
기준자료를 체계화하고, 중기사업계획을 시스템화하여 사업기획 단계부터 단년도 예산의 편성/집행/ 통제/결산하는 기능을 세분화하여 관리함
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.1 예산관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관 조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
1 | 기준정보 |  | 예산시스템 관리에 필요한 기준정보 및 관리기준 정보 | 예산파트 | 전 부서 | 사업별 세부기준자료 및 예산코드 체계화, 예산편성항목의 정형화 및 통제기준 관리
 |  | 사업 기준정보 | 대분류/중분류/단위사업 체계의 사업별 기준정보 관리 |  |  | 
 |  | 예산코드 관리 | 수입/지출예산의 코드 체계화 (수입:관/항/목, 지출-목/세목) |  |  | 
 |  | 예산항목 정의 | 예산 편성항목별 정형화 기준과 회계연결 및 예산 통제방법 정의 |  |  | 
 |  | 예산통제 기준 | 예산편성차수, 연도별 요율(환율) 등의 편성 기준자료와 권한 관리 |  |  | 
2 | 중기사업계획 |  | 중기사업계획(연도별 수입/지출계획)을 작성하여 기준정보로 관리 | 예산파트 | 전 부서 | 수작업으로 처리 중인 중기사업계획을 전산화하여 사업관리 기준 및 업무 편의성을 향상
 |  | 계획작성요청 | 사업담당자에게 중기사업계획 작성 요청 |  |  | 
 |  | 사업계획작성 | 사업별 중기사업계획 작성 (당해연도 + 4년) |  |  | 
 |  | 사업계획취합 | 작성된 전체 중기사업계획을 취합 |  |  | 
 |  | 사업계획승인 | 취합완료된 중기사업계획에 대한 승인 요청 및 승인 |  |  | 
 |  | 사업실행계획 | 실행되는 사업의 단계별 사업계획 등록 |  |  | 
3 | 예산편성 |  | 각 부서의 사업별 예산요구내역을 취합/조정하여 예산을 편성 | 예산파트 | 전 부서 | 총액 관리 방식에서 정형화되고 세분화된 근거를관리하는 방식으로 전환하여 일관되고 명확한 예산편성과 다양한 예산분석 체계를 마련하여 효율적인 예산편성과 내역사업별 Life-Cycle 관리가 가능하도록 개선
 |  | 편성지침관리 | 사업편성 기준자료의 준비 및 편성지침을 등록하여 배포 |  |  | 
 |  | 예산요구입력 | 각 부서에서 단년도의 사업별 예산을 정형적으로 작성하는 업무 |  |  | 
 |  | 예산요구조정 | 각 부서에서 작성된 예산요구내역을 전체 예산에 맞게 조정 |  |  | 
 |  | 예산심의자료 | 조정완료된 예산을 심의자료로 제공하는 업무 |  |  | 
 |  | 예산확정처리 | 심의 완료된 예산을 최종적으로 확정하는 업무 |  |  | 

## Slide 53: 3.1 예산관리 업무분류 및 기능 정의 3.1.2 예산관리 업무기능 정의 (2/2)
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.2 예산관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
4 | 예산배정 |  | 각 부서로부터의 예산 집행계획을 받아서 예산을 배정하는 업무 | 예산파트 | 전 부서 | 1) 예산을 편성한 각 부서의 연간 월별 집행계획(배정요청)을 받아서 배정 2) 현재의 연간 배정체제를 분기배정으로 변경
 |  | 예산집행계획 | 각 부서에서 예산 건별로 연간 월별 집행계획을 작성하는 업무 |  |  | 
 |  | 예산배정처리 | 업무부서에서 작성한 배정요청에 따라 예산을 배정하는 업무 |  |  | 
 |  | 수시배정관리 | 긴급한 추가 배정요청사항을 받아서 승인 후 배정하는 업무 |  |  | 
5 | 절감 목표 |  | 부서별로 예산절감 목표를 관리하여 예산을 절감하는 업무 | 예산파트 | 전 부서 | 예산 절감목표를 관리할 수 있는 기능을 구현
 |  | 절감목표등록 | 예산 건별로 예산절감목표액을 등록하여 부서장이 승인하는 업무 |  |  | 
 |  | 절감목표확정 | 절감 목표액을 배정액에서 차감하여 사용하지 않도록 관리 |  |  | 
6 | 예산변경 |  | 1) 예산이용, 전용, 조정 등의 변경요청사항을 받아서 결재 후 반영 2) 추경예산 편성 – 연간 예산편성에 준하는 절차로 예산 편성 | 예산파트 | 전 부서 | 별도의 추경예산 입력 및 예산서 출력 기능 구축
 |  | 예산변경신청 | 예산변경사항 발생 시 예산변경을 신청하는 업무 |  |  | 
 |  | 예산변경승인 | 신청된 예산변경사항을 승인하고 예산에 반영하는 업무 |  |  | 
 |  | 예산변경반영 | 변경이 확정된 예산을 반영하는 업무 |  |  | 
 |  | 추경예산편성 | 추경예산 편성 입력, 부서장 승인, 조정, 확정하는 업무 |  |  | 
7 | 예산결산 |  | 예산집행실적을 관리하고, 연말 결산시점에 예산잔액에 대한 불용 처리 및 사유별 이월처리를 수행하고, 예산결산 자료를 조회/출력 | 예산파트 | 예산파트 | 1) 예산집행 신청시점에 예산한도액과 비교하여 온라인 통제 시행 2) 결산 처리(이월/불용) 3) 예산결산서 생성 기능
 |  | 예산잔액불용 | 예산 잔액을 불용처리하여 예산 집행실적을 마감 |  |  | 
 |  | 예산이월처리 | 명시이월, 사고이월, 계속비이월 등 예산이월 처리 |  |  | 
 |  | 예산결산현황 | 예산결산 현황 조회 및 결산서 출력 |  |  | 

## Slide 54: 3.2 회계관리 업무분류 및 기능 정의 3.2.1 회계관리 업무분류 구조도
회계업무는 회계기준자료, 결의서관리, 전표관리, 자금관리, 결산관리, 세무관리 부문으로 분류하고, 각 업무구분별 세부기능을 추가 및 보완하여 예산을 집행하는 시점부터 예산/회계/자산/사업 등의 관련업무가 통합처리되어 정보의 무결성을 유지하도록 함
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.2 회계관리 업무프로세스 개선안
업무분류 구조도 (TO-BE)
2.2
결의서 관리
2.2.1
지출결의관리
2. 회계관리
2.3
자금 관리
2.4
전표관리
2.5
결산관리
2.6
세무관리
2.3.1
자금집행관리
2.4.1
전표내역조회
2.6.1
세금계산서
2.3.3
은행연계내역
2.3.4
법인카드관리
2.3.5
전자세금계산서
2.4.2
전표마감관리
2.7
연결재무제표
2.5.1
결산작업 처리
2.5.2
결산 마감
2.2.2
수입결의관리
2.2.3
수납/대체
2.2.4
전표확정처리
2.2.5
결의 정보검색
2.4.4
상계처리
2.6.2
부가세 신고
2.7.1
연결기초자료
2.7.2
연결자료등록
Level1
Level2
Level3
2.1
회계기준자료
2.1.1
계정코드관리
2.1.2
계좌정보관리
2.1.3
사업장 관리
2.7.3
연결재무제표
2.6.3
원천세 신고
2.4.3
장부조회
2.6.4
원천세자료 관리
2.5.3
재무제표
2.4.5
기타 현황
2.5.4
결산 주석
2.6.5
법인세자료 관리
2.3.2
전도금 관리

## Slide 55: 3.2 회계관리 업무분류 및 기능 정의 3.2.2 회계관리 업무기능 정의 (1/2)
업무를 추진하는 과정에서 발생하는 재무관련 DATA를 일정한 양식(전표)으로 취합하고, 재무상태를 파악할 수 있는 보고용 장부를 제공하는 것이 목표이며, 이를 위해서 회계처리 기준에 따라 체계적으로 표준화하고, 제반 회계처리 과정에서 발생하는 계정과목의 설정이나 분개처리, 장부양식의 정리가 우선되어야 하며, 시스템을 개선하는 과정에서 각 수행 부서와의 업무분장 및 DATA공유/DATA interface에 대한 처리기준을 명확하게 정의해야 함
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.2 회계관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관 조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
1 | 기준정보 |  | 회계시스템 운영에 필요한 기초정보 및 관리기준 정보 | 회계파트 | 전 부서 | 1) 계정별 관리항목 추가 2) 잔액(상계)기준 항목 3) 거래처 용도 구분
 |  | 계정코드 관리 | 계정코드, 코드명, 등급, 상계기준, 차/대변 관리항목 정의 |  |  | 
 |  | 거래처정보 관리 | 상호, 대표자, 주소, 업태, 종목, 거래처 계좌, e메일 등의 정보 관리 |  |  | 
 |  | 계좌정보 관리 | 보유하고 있는 입출금 계좌, 상품정보, 사원계좌 등 관리 |  |  | 
 |  | 사업장정보 관리 | 사업자등록번호, 주소, 사업장대표, 계산서담당, e메일 등 관리 |  |  | 
2 | 결의서 관리 |  | 예산을 집행하고, 수입을 관리하는 각종 신청서(결의서)를 관리 | 회계파트 | 전 부서 | 1) 결의서 세분화 2) 결의 입력시 예산통제 3) 전표분개 완전 자동화 4) 수납처리 기능 구축 5) 세금계산서 발행 연계
 |  | 지출결의서 | 일반지출, 카드지출, 회입, 세출외지출, 예산대체, 대체결의서 |  |  | 
 |  | 수입결의서 | 사업별 수입, 일반수입, 반납, 세입외수입, 계좌이체 결의 |  |  | 
 |  | 수납/대체 | 입금 현황, 수납 처리, 다중수납 처리, 미결항목 상계, 수납제외처리 |  |  | 
 |  | 전표 확정 처리 | 전표분개장 열람, 전표확정처리, 분개장수정, 매출세금계산서 발행 |  |  | 
 |  | 결의서 정보 검색 | 결의서 검색, 지출기록부, 예산통제부, 증빙관리, 미사용 결의 현황 |  |  | 
3 | 자금관리 |  | 금융기관과 연계하여 입출금 관리 | 회계파트 | 전 부서 | 1) 연계자료 활용도 제고 (입출금- 출금전표 생성 - 수납 처리 카드 – 카드 결의서) 2) 전자세금계산서 연계
 |  | 자급집행관리 | 자금집행승인요청, 결과 수동처리, 이체오류 조회, CMS 출금내역 |  |  | 
 |  | 전도금 관리 | 여러 사업장의 운영비를 충당하기 위한 전도금 지급 관리 |  |  | 
 |  | 연계내역관리 | 각 기준환율, 입출금내역,입출금 처리결과, 세금계산서 연계내역 |  |  | 
 |  | 법인카드관리 | 카드등록, 카드승인/매입/청구 현황, 미결의 현황, 사용제한 현황 |  |  | 

## Slide 56: 3.2 회계관리 업무분류 및 기능 정의 3.2.2 회계관리 업무기능 정의 (2/2)
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.2 회계관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
4 | 전표관리 |  | 생성된 전표내역을 조회하고, 마감처리 및 회계장부를 제공 | 회계파트 | 전 부서 | 1) 전표 관리항목 2) 일마감제도 도입 3) DATA 추적기능 제고
 |  | 전표내역조회 | 전표 상세내역, 계정별 집계표, 총계정원장, 입출금 전표내역 조회 |  |  | 
 |  | 전표마감관리 | 일자별 전표 마감 및 마감 취소처리, 마감이력 관리 |  |  | 
 |  | 회계장부관리 | 일계표, 월계표, 계정별 증감, 보조부, 세목별 잔액, 잔액명세서 |  |  | 
 |  | 잔액상계관리 | 잔액구분별 상세내역, 계정별 잔액 상계처리, 잔액명세서 |  |  | 
 |  | 기타현황관리 | 대차오류 체크, 결의/전표 증빙구분/부가세구분 비교 |  |  | 
5 | 결산관리 |  | 결산 처리 기능의 자동화로 결산기간 단축 | 회계파트 | 회계파트 | 1) 결산전표 자동 생성 2) 결산 마감 이월 3) 제무제표 실시간 조회 4) 결산 주석 관리
 |  | 결산작업처리 | 결산진행현황, 계정별 결산대체, 선급비용 결산, 미수수익 결산 |  |  | 
 |  | 결산마감처리 | 결산 이월처리 및 계정별잔액 재집계, 이익잉여금처분계산안 작성 |  |  | 
 |  | 재무제표 조회 | 재무상태표, 손익계산서, 사업별 손익계산서, 합계잔액시산표 |  |  | 
 |  | 결산 주석 관리 | 결산주석 기초자료 관리 및 결산 주석 조회 |  |  | 
6 | 세무관리 |  | 부가세 전자신고, 원천세 전자신고, 법인세신고 기초자료 제공 | 회계파트 | 전 부서 | 1) 부가세 전자신고 2) 원천세 전자신고 3) 법인세 기초자료 제공
 |  | 세금계산서 관리 | 매출/매입 세금계산서 현황, 전자세금계산서 연결, 세무정보 수정 |  |  | 
 |  | 부가세 신고 관리 | 부가세 신고자료 작성 및 부가세 전자신고 파일 작성 |  |  | 
 |  | 원천세 신고 관리 | 원천세(근로소득, 퇴직소득, 기타/사업소득) 전자신고 파일 작성 |  |  | 
 |  | 법인세자료 관리 | 접대비명세서, 기부금명세서, 세금과공과명세서, 원천세 납부 내역 |  |  | 
7 | 연결결산 |  | 모회사 양식에 의거 제무제표 DATA 생성 및 모회사에 DATA 제공 | 회계파트 | 회계파트 | 1) 모회사 계정코드 매핑 2) 연결 DATA 등록 3) 모회사 양식 제무제표
 |  | 연결기초자료 | 모회사 계정코드 매핑 |  |  | 
 |  | 연결자료 등록 | 연결 현금흐름표, 자본변동표 등록 |  |  | 
 |  | 연결 재무제표 | 연결재무제표 조회(모회사 양식) (재무상태표, 포괄손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표) |  |  | 

## Slide 57: 3.3 구매관리 업무분류 및 기능 정의 3.3.1 구매관리 업무분류 구조도
구매업무의 전반적인 프로세스를 지원하고 예산, 회계, 자산관리 시스템과의 연계기능을 고도화하여 사용자의 편의와 구매 업무의 효율성을 강화합니다. 구매(사전규격/입찰/계약) 진행현황을 관리하여 구매 요청자에게 정확한 진행정보를 제공하고, 법률자문, 차량관리 업무를 처리함
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.3 구매관리 업무프로세스 개선안
업무분류 구조도 (TO-BE)
3.2
물품청구관리
3.2.1
물품청구입력
3. 구매관리
3.3
수리계약관리
3.5
구매진행관리
3.6
행정서비스
3.7
차량관리
3.3.1
수리요청입력
3.5.1
사전규격관리
3.7.1
차량예약관리
3.3.2
수리요청승인
3.3.3
수리계약관리
3.3.4
수리검수관리
3.5.2
구매일정관리
3.6.1
법률자문 접수
3.6.2
법률자문 할당
3.2.2
보유물품확인
3.2.3
보유물품출고
3.7.2
차량운행처리
Level1
Level2
Level3
3.1
구매기초자료
3.1.1
물품코드 관리
3.1.2
물품창고 관리
3.1.3
거래처 정보
3.1.4
물품수급관리
3.7.3
차량정비관리
3.5.3
진척 모니터링
3.6.3
법률자문 회신
3.3.5
수리진행현황
3.5.4
예산집행률관리
3.7.4
하이패스관리
3.4
물품 구매관리
3.4.1
조달계약 의뢰
3.4.2
계약내역 등록
3.4.3
선급금 지급
3.4.4
검수입고관리
3.2.4
물품수불관리

## Slide 58: 3.3 구매관리 업무분류 및 기능 정의 3.3.2 구매관리 업무기능 정의 (1/2)
물품분류 및 물품코드를 관리하여 물품의 구매, 수불 등의 기준을 관리하고, 물품에 대한 요청을 받아서 재고를 확인한 다음 출고처리하고 부족할 경우 구매 결정한다. 사전규격 및 입찰, 계약 일정을 관리하고 입고되면 검수 처리하여 대금지급(지출결의)을 생성하고, 일정을 관리한다.
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.3 구매관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관 조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
1 | 구매기초자료 |  | 구매시스템 관리에 필요한 기준정보 및 관리기준 정보 | 경영지원처 구매담당 | 전 부서 | 1.물품별 표준자료 관리 2.물품수급계획에 의한 자동 발주품목 추출
 |  | 물품 코드 관리 | 물품별 품명, 단위, 구매단위, 적정재고, 구매 소요일수 등을 관리 |  |  | 
 |  | 물품 창고 관리 | 사업장별 창고 코드, 창고의 특징 등을 관리 |  |  | 
 |  | 거래처 정보 관리 | 직접구매할 경우 거래처정보, 거래계좌, 담당자 정보를 등록, 관리 |  |  | 
 |  | 물품수급계획관리 | 물품별 기간 소요량을 계산하여 수급계획을 생성 |  |  | 
2 | 물품청구관리 |  | 물품의 청구요청, 출고, 구매, 구매진행, 검수입고, 물품 수불관리 | 경영지원처 구매담당 | 전 부서 | 1.수불자료에 의한 물품 청구시 출고/구매 결정 2.입고.검수처리시 대급지급(지출)결의자동생성
 |  | 물품청구 입력 | 물품의 수량, 용도, 사업, 공정 등을 입력하여 물품을 청구한다. |  |  | 
 |  | 보유물품 확인 | 청구한 물품의 재고를 확인하고 출고처리(부족할 경우 구매요청) |  |  | 
 |  | 보유물품 출고 | 청구한 물품을 출고처리 |  |  | 
 |  | 물품 수불 관리 | 창고별 물품의 입고, 출고 등 물품 수불을 관리한다. |  |  | 
3 | 수리계약관리 |  | 물품이나 자산의 수리 처리 진행과정을 관리 | 경영지원처 구매담당 | 전 부서 | 1.수리 검수시 대급지급(지출)결의자동생성
 |  | 수리 요청 입력 | 수리 대상, 현상, 수리여청부분, 수리 요청내역 등을 입력하여 요청 |  |  | 
 |  | 수리 요청 승인 | 수리요청한 사항을 검토하여 승인 및 수리 계약 요청 |  |  | 
 |  | 수리 계약 관리 | 업체 선정 및 수리계약 체결, 시작일, 예상완료일 등 일정관리 |  |  | 
 |  | 수리 검수 관리 | 수리 완료시에 검수처리 및 대금지급 결의서 처리 |  |  | 
 |  | 수리 진행 현황 | 수리 요청건에 대한 진행현황 관리 |  |  | 

## Slide 59: 3.3 구매관리 업무분류 및 기능 정의 3.3.2 구매관리 업무기능 정의 (2/2)
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.3 구매관리 업무프로세스 개선안
구매일정을 | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
4 | 물품구매관리 |  | 구매, 공사, 용역 계약에 대한 일정 및 진척도를 관리 | 경영지원처 구매담당 | 전 부서 | 
 |  | 조달 계약의뢰 | 사전규젹 등록 및 입찰공고 신청 및 계약의뢰 관리 |  |  | 
 |  | 계약 내역 등록 | 구매, 공사, 용역에 대한 계약 내역 등록 |  |  | 
 |  | 선급금 지급 관리 | 선급금 계약건에 대한 선급금 지급의뢰(지출결의) 생성 |  |  | 
 |  | 검수입고관리 | 검수조서 입력 및 대금지급 신청(지출결의) 생성 |  |  | 
5 | 구매진행관리 |  | 조달청 사전규격, 입찰의뢰, 계약에 대한 일정을 관리 | 경영지원처 구매담당 | 전 부서 | 
 |  | 사전규격 관리 | 사전규격 의뢰 후, 사전규격 등록일, 의견 만료일 처리 계획일 관리 |  |  | 
 |  | 구매일정 관리 | 공사/용역/구매에 대한 주요일자를 연동 생성 및 입력 처리 |  |  | 
 |  | 진척 모니터링 | 사전규격의뢰 및 입찰공고 진척도, 계약 진척도 Monitoring |  |  | 
 |  | 예산 집행률 관리 | 공사/용역건에 대한 진행율(지출금액/계약금액) 비율 조회 |  |  | 
6 | 행정서비스 |  | 관련부서에서 제도/법률 검토를 의뢰받아 접수/할당/회신 처리 | 경영지원처 자산담당 | 전 부서 | 
 |  | 법률자문 접수 | 제도/법률 검토 및 법령관련 질의서 의뢰 내용을 접수받고 확인 |  |  | 
 |  | 법률자문 할당 | 제도/법률 검토하여 R&R을 정의하고 해당 부서/담당자에게 배포 |  |  | 
 |  | 법률자문 회신 | 의견수렴, 자문검토 의견수신을 등록라여 관련부서 답변 회신지원 |  |  | 
7 | 차량관리 |  | 차량의 예약신청, 유류 사용량, 운행료, 처량 정비 등을 관리 | 경영지원처 자산담당 | 전 부서 | 1)하이패스 운행료 관리
 |  | 차량예약 관리 | 자산 분류를 기준으로 내용연수 일괄 수정 기능 |  |  | 
 |  | 차량운행 관리 | 매월 감가상각 작업을 수행하여 상각전표를 생성하여 마감처리 |  |  | 
 |  | 차량정비 관리 | 감가상각 상세내역 및 집계표 조회 |  |  | 
 |  | 하이패스 관리 | 하이패스 카드 등록 및 발생 운행료 지급처리 관리 |  |  | 

## Slide 60: 3.4 자산관리 업무분류 및 기능 정의 3.4.1 자산관리 업무분류 구조도
자산의 취득에서부터 배치, 이동, 후속지출, 재물조사, 불용처리, 처분, 감가상각, 보험가입 등 자산의 변동이력을 개별 자산별로 관리하며, 구매 및 지출 DATA에 의한 자산 취득과 자산처분 및 감가상각 결과를 회계시스템에 제공하는 등 시스템간의 긴밀한 연계를 통하여 효율적인 업무처리 지원
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.4 자산관리 업무프로세스 개선안
업무분류 구조도 (TO-BE)
4.2
자산취득관리
4.2.1
검수조서관리
4. 자산관리
4.3
자산변동관리
4.4
재물조사
4.5
자산처분
4.6
감가상각
4.3.1
자산이동관리
4.4.1
재물조사 계획
4.6.1
상각기준관리
4.3.2
자산분할관리
4.3.3
자산합병관리
4.3.4
후속적지출
4.4.2
재물조사목록
4.7
자산결산
4.5.1
자산불용처리
4.5.2
자산처분신청
4.2.2
자산지출결의
4.2.3
자산취득처리
4.2.4
자산배치관리
4.2.5
사용권자산
4.6.2
감가상각처리
4.7.1
자산결산처리
4.7.2
자산대장관리
Level1
Level2
Level3
4.1
자산기초자료
4.1.1
자산 분류코드
4.1.2
자산 사양관리
4.1.3
자산담당자
4.1.4
자산가계정
4.6.3
감가상각 현황
4.4.3
재물조사결과
4.5.3
자산처분처리
4.3.5
자산변경이력

## Slide 61: 3.4 자산관리 업무분류 및 기능 정의 3.4.2 자산관리 업무기능 정의 (1/2)
구매 및 자산취득 결의와 연계하여 자산 취득한 이후 이루어지는 이동, 변경, 감가상각, 자본적 지출, 분할, 합병 등 모든 자산관련 변동과 매각, 폐기, 손·망실 같은 자산의 처분에 이르는 전 라이프 사이클에 걸친 정보를 통합하여 관리하며, 모든 회계처리는 자동으로 수행되어 회계에 반영
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.4 자산관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관 조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
1 | 자산기초자료 |  | 자산시스템 관리에 필요한 기준정보 및 관리기준 정보 | 경영지원처 자산담당 | 전 부서 | 1.분류별 내용연수 관리 2.자산구분별 사양관리 3.자산담당자 관리 4.자산건별 가계정 관리
 |  | 자산분류코드 | 자산의 계정과목별 대분류/중분류 체계 및 내용연수 관리 |  |  | 
 |  | 자산 사양 관리 | 자산구분(토지/건물/구축물/기계장치/차량 등)별 사양관리 |  |  | 
 |  | 자산담당자 관리 | 각 부서의 자산담당자를 등록하여 해당 부서의 자산관리권한 부여 |  |  | 
 |  | 자산가계정관리 | 취득건별로 가계정번호를 부여, 투입금액을 집계 후 취득시 처리 |  |  | 
2 | 자산취득관리 |  | 자산취득 대상의 인식 및 자산 취득 처리, 취득전표 생성 및 배치 | 경영지원처 자산담당 | 전 부서 | 1.검수조서 (취득품목) 2.자산지출결의 별도관리 3.자산취득전표 자동생성 4.개별자산의 배치관리 5.사용권자산 등록/해지
 |  | 검수조서 관리 | 구매 검수자료 취합 및 검수자료의 추가 입력으로 취득대상 확보 |  |  | 
 |  | 자산지출결의 | 구매외의 자산 취득에 대한 지출결의 입력(토지,건물,공사,용역 등) |  |  | 
 |  | 자산취득처리 | 자산가계정과 취득대상자산 목록을 선택하여 자산취득 처리 |  |  | 
 |  | 자산 배치 관리 | 취득한 자산을 사용부서에 배치(개별자산 등록/감가상각 개시됨) |  |  | 
 |  | 사용권자산관리 | 사용권자산의 취득 및 해지, 월별 상각내역 조회 |  |  | 
3 | 자산변경 관리 |  | 자산이 이동, 분할, 합병, 후속적지출 등의 변경사항을 관리 | 경영지원처 자산담당 | 전 부서 | 1.자산 분할 관리 2.자산 합병 관리 3.자산변경이력 세부현황 제공(취득,이동,재물조사,합병,분할,상각,불용,처분)
 |  | 자산이동관리 | 인계부서의 이동 등록/숭인, 인수부서 입력/승인, 관리자 일괄이동 |  |  | 
 |  | 자산분할관리 | 개별자산의 분할 등록 및 승인처리로 분할된 자산으로 관리 |  |  | 
 |  | 자산합병관리 | 자산의 합병 등록 및 승인처리로 하나의 자산으로 통합 관리 |  |  | 
 |  | 후속적지출관리 | 기존자산에 자본적지출에 의한 자산 명목가치 증가 |  |  | 
 |  | 자산변경이력조회 | 자산이 취득부터 처분까지의 상세이력 조회 |  |  | 

## Slide 62: 3.4 자산관리 업무분류 및 기능 정의 3.4.2 자산관리 업무기능 정의 (2/2)
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.4 자산관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
4 | 재물조사 |  | 재물조사 계획을 작성하여 배포하고, 결과 보고 및 확인 처리 | 경영지원처 자산담당 | 전 부서 | 1)재물조사 계획 2)자산목록 및 라벨인쇄 3)결과보고서 입력/확인 (조치계획/조치계획에 대한 지시, 승인처리)
 |  | 재물조사 계획 | 재물조사 계획을 작성하여 등록 및 각 부서에 일정을 알림 |  |  | 
 |  | 재무조사 목록 | 각 부서의 재물조사 일정에 따른 보유자산 목록 및 라벨 인쇄 |  |  | 
 |  | 재물조사결과관리 | 재물조사 결과 등록 및 보고서 작성/보고서 확인 관리 |  |  | 
5 | 자산처분 |  | 불용처리 및 볼용자산의 처분신청/처분처리, 처분 전표 자동생성 | 경영지원처 자산담당 | 전 부서 | 1)불용신청 및 처분신청의 전자결재 2)처분전표 생성 자동화
 |  | 자산불용처리 | 자산의 불용신청 및 불용처리(불용상태의 자산만 처분 가능함) |  |  | 
 |  | 자산처분신청 | 각 부서에서 매각, 폐가, 기증 등의 형태로 자산 처분을 신청 |  |  | 
 |  | 자산처분처리 | 부서장의 승인을 받은 처분신청에 대한 확정 및 처분전표 처리 |  |  | 
6 | 감가상각 |  | 취득시점부터 매월 감가상각을 수행하고, 감가상각 전표를 자공생성하여 마감처리하고, 마감된 년월은 취득을 금지하여 변동 방지 | 경영지원처 자산담당 | 전 부서 | 1)개별자산의 감가상각 2)상각마감월의 취득불허 (지연 취득은 일괄 상각) 3)감가상각전표 자동생성
 |  | 상각기준관리 | 자산 분류를 기준으로 내용연수 일괄 수정 기능 |  |  | 
 |  | 감가상각 처리 | 매월 감가상각 작업을 수행하여 상각전표를 생성하여 마감처리 |  |  | 
 |  | 감가상각 현황 | 감가상각 상세내역 및 집계표 조회 |  |  | 
7 | 자산결산 |  | 건설중인 자산에 대한 결산 및 자산 장부를 조회 | 경영지원처 자산담당 | 경영지원처 자산담당 | 1) 건설중인자산 결산 2) 자산 장부 관리 (이월/증가/감소/잔액/상각누계/당월상각/잔액)
 |  | 건중자산결산 | 건설중인 자산에 대한 결산전표 생성(건설중인자산/투입비용) |  |  | 
 |  | 자산 대장 조회 | 자산 대창 및 장부 조회 |  |  | 

## Slide 63: 3.5 사업관리 업무분류 및 기능 정의 3.5.1 사업관리 업무분류 구조도
사업계획에서부터 사업종료까지의 사업단계별 정보를 표준화하고 체계적으로 관리하고, 예산, 회계, 구매 등의 내부 시스템과 전자결재 연동, 조달정보의 실시간 취득 등 긴밀한 내.외부연계를 통해서 효율적인고 원활한 사업관리 업무 시스템을 구현
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.5 사업관리 업무프로세스 개선안
업무분류 구조도 (TO-BE)
5.2
수주진행관리
5.2.1
수주진행관리
5. 사업관리
5.3
사업실행관리
5.4
사업실적 관리
5.5
기성청구관리
5.6
사업결산관리
5.3.1
사업수주관리
5.5.1
사업실적 현황
5.6.1
선수수익결산
5.3.2
실행계획 관리
5.3.3
사업실적집계
5.5.2
사업실적배부
5.5.1
기성청구 관리
5.5.2
기성청구 현황
5.2.2
입찰자료 관리
5.2.3
입찰진행관리
5.2.4
입찰결과관리
5.6.2
미수수익 결산
Level1
Level2
Level3
5.1
사업기획관리
5.1.1
사업분류등록
5.1.2
사업코드 등록
5.1.3
사업기획관리
5.1.4
사업전략관리
5.5.3
사업별 원가

## Slide 64: 3.5 사업관리 업무분류 및 기능 정의 3.5.2 사업관리 업무기능 정의 (1/2)
사업을 분류하고, 예상사업정보를 등록하여 조달사이트에서 해당사업의 입찰진행 정보를 취합하고, 단계별 정보를 취합하여 내부적으로 신속하게 대응할 수 있도록 자료를 제공하고, 수주사업에 대한 실행계획과 실시간 실적 집계로 사업별 원가, 기성 신청 자료를 제공하고 사업별 결산을 처리
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.5 사업관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관 조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
1 | 사업기획관리 |  | 사업을 분류하고 사업정보를 등록 | 기술사업본부 환경사업본부 | 전 부서 | 1) 사업분류코드 등록 2) 사업코드 등록 3) 일정계획 관리
 |  | 사업분류등록 | 사업 체계를 분류하여 사업코드 등록 및 원가 배부 작업시 참조 |  |  | 
 |  | 사업코드관리 | 사업의 분류, 명칭, 수주 |  |  | 
 |  | 사업기획관리 | 수주예상사업을 등록하고 예상년월, 담당자, 진행상태 등을 입력 |  |  | 
 |  | 사업전략관리 | 수주예상사업의 입찰~수주 일정 계획 |  |  | 
2 | 수주진행관리 |  | 사전규격등록부터 수주까지의 진행 관리 | 기술사업본부 환경사업본부 각지사 | 전 부서 | 1) 사업 진행현황 관리 2) 사업실적 등록/출력 3) 기술자정보 등록/출력 4) RPA 입찰정보 취합 5) 현장설명회 결과 관리 6) 입찰결과 관리
 |  | 수주진행관리 | 수주 대상사업에 대한 진행상태를 관리 및 영업활동 이력 입력 |  |  | 
 |  | 입찰자료 관리 | 제안 및 입찰 제출용 사업실적 및 보유기술자 정보를 입력/출력 |  |  | 
 |  | 입찰진행 관리 | 조달 사이트에서 건별 진행정보를 취득하여 진행정보로 등록 |  |  | 
 |  | 입찰결과 관리 | 투찰금액, 순위, 낙찰업체, 낙찰가 , 입찰 의견 등 결과관리 |  |  | 
3 | 사업실행관리 |  | 수주정보를 관리하고, 실행계획 및 실적을 집계 | 기술사업본부 환경사업본부 | 전 부서 | 1) 조달정보 취득(RPA) 2) 실행예산 편성 3) 사업별 일정계획 4) 투입계획 관리 5) 지출 실적 자동집계 6) 투입인력 입력 7) 투입자재 입력
 |  | 사업수주관리 | 나라장터의 계약정보를 확인하여 시스템에 입력 |  |  | 
 |  | 실행계획 관리 | 계약 후 실행계획 정보(예산정보, 일정계획정보, 투입계획) 관리 |  |  | 
 |  | 사업실적집계 | 지출결의서의 사업별 실적 집계 및 투입 인력과 투입자재 집계 |  |  | 

## Slide 65: 3.5 사업관리 업무분류 및 기능 정의 3.5.2 사업관리 업무기능 정의 (2/2)
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.5 사업관리 업무프로세스 개선안
No | 업무명칭 |  | 업무 정의 | 주관조직 | 사용조직 | 개선사항
 | Lv2 | Lv3 |  |  |  | 
4 | 사업실적 관리 |  | 사업별 실적 집계, 공통비 간접비에 대한 배부로 사업별 손익 계산 | 기술사업본부 환경사업본부 | 전 부서 | 1)각종 실적 조회 기능 2)공통비, 간접비의 사업별 배부기준 관리 3)사업별 배부 기능
 |  | 사업실적 현황 | 각종 사업실적 현항 조회 기능 구축 사업별로 실 투입공수, 자재 용품사용 실적집계, 일일 근태기록 집계, 안전관리 일보, 보건관리 일보, 환경관리 일보, 품질관리 일보, 계약관련 도급 지출전표(회계) 집계,자재 재고관리 집계, PO 자재발주 집계, 계정별 지출전표 집계(소모용품, 폐기물처리, 시설재료비, 간이 영수증 관련 지출전표, 제초용품 사용 실적, 안전관리비, 기계경비, 임차료, 손해보험료, 차량비(유류,보험,렌트,톨,정비 포함), 앱사용료, 급여처리 국민연금(회사부담금), 건강보험 외(회사부담금), 감가상각비, 복리후생비, 제초작업비,외주비,도장재료 투입실적) 및 월별 집계 처리, 기성기준 집계 처리, 정산 토탈 집계 처리, 결산 부속 서류를 위한 집계 처리 |  |  | 
 |  | 사업 실적 배부 | 계정별 배부기준 관리 및 공통비 간접비에 대한 사업별 배부 계산 |  |  | 
 |  | 사업별 원가 | 배부계산 후 사업별 손익, 사업별 예실대비표 관리 |  |  | 
5 | 기성청구관리 |  | 사업별 기성관리 및 지급조건에 의한 기성 청구, 매출계산서 발행 | 기술사업본부 환경사업본부 | 전 부서 | 1)기성 청구 2)세금계산서 발행 연계 3) 청구 현황 및 통계
 |  | 기성 청구 처리 | 사업별 공정율, 기성율에 의한 기성 청구 관리 |  |  | 
 |  | 매출 계산서 발행 | 기성 신청에 대한 매출(세금) 계산서 발행 관리(연계) |  |  | 
 |  | 기성 청구 현황 | 사업별 청구내역 조회 및 공정율/기성율 조회 |  |  | 
6 | 사업결산관리 |  | 각 사업별 공정율과 기성율, 선금 수납 등에 대한 결산전표 생성 | 기술사업본부 환경사업본부 | 전 부서 | 1)선수수익 결산 2)미수수익 결산
 |  | 선수수익 결산 | 예산집행율(공정율) 대비 선금 수납분에 대한 결산 |  |  | 
 |  | 미수수익 결산 | 예산집행율 대비 기성율에 대한 미수수익 결산 |  |  | 

## Slide 66: 3.6 DATABASE 표준화 방안 3.6.1 표준화 적용 개선 방안
데이터 표준화 및 데이터 표준관리 방안을 수립하기 위해 5개의 데이터 표준화 대상별 관리 및 표준화 적용 방안을 제시함
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.6 DATABASE 표준화 방안
데이터 표준화 적용
방향성 정의
데이터 표준화 대상 후보
데이터 표준 현황 분석
데이터 표준화 대상 식별
데이터 표준화 대상별 관리 방법
데이터 표준화 대상 정의
데이터 표준화 대상별 관리 기준
데이터 표준화 대상별 관리 지침
경영정보시스템 관련 시스템 구축 시 적용한 데이터 표준의 현황 분석 결과를 반영
6개 표준화 대상 후보에 대한 표준화 방안 제시
단어사전
용어사전
도메인
데이터 객체 네이밍
코드 데이터
경영정보시스템 데이터 품질관리 체계
데이터 품질관리 체계
데이터 품질 방침
데이터 관리 조직
데이터 품질관리 프로세스
데이터 관리 인프라
데이터 품질 법.제도
데이터 보안
데이터 교환
데이터 품질
데이터 구조
데이터 공개 · 개방
데이터 표준
데이터
분류체계
DATA
데이터 관련 도구

## Slide 67: 3.6 DATABASE 표준화 방안 3.6.2 데이터 표준화 대상
경영정보시스템의 DATABASE 설계와 개발을 표준화하고, 전사적인 데이터 표준의 사용 및 재사용을 통해 시스템 간 상호 운용성, 데이터 공유, 시스템 통합, 비즈니스 프로세스 개선 등을 지원하도록 5개 분야의 데이터 표준을 수립함
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.5 DATABASE 표준화 방안
데이터 표준화 대상과 데이터 표준
코드 데이터
데이터 관련 도구
단어 사전
용어 사전
도메인
데이터 객체의 네이밍
데이터 표준화 대상
표준 코드
표준 데이터 도구
표준 자료 사전
표준 도메인
표준 네이밍 룰
데이터 표준
메타데이터 리파지토리
엔티티의 공통 속성(데이터 타입, 데이터 사이즈, 제약조건, 검증 조건)을 정의
2
데이터 객체, 논리 모델, 물리 모델에 적용하는 명명 규칙 정의
3
경영정보시스템 표준 코드 체계와 표준 코드 목록을 정의
4
데이터 관리, 개발에 사용되는 표준 데이터 도구를 정의
5
경영정보시스템 구축 시 데이터 객체의 명명 시 적용하는 단어사전과 용어사전
1
메타 데이터리파지토리 저장
데이터 표준화

## Slide 68: 3.7 데이터 마이그레이션 방안
분산 운영되고 있는 시스템을 통합하기 가장 먼제 DATABASE를 표준화하여 통합하고, 현재 분산되어 있는 데이터를 목표시스템에 부합하도록 마이그레이션을 수행하여 목표시스템이 요구하는 데이터의 품질을 충족하여야 한다.
Ⅲ. 목표모델 설계
3. 업무별 개선안 설계
3.7 데이터 마이그레이션 방안
마이그레이션 대상
자산 목록
회계 전표
사업 실적
데이터베이스
표준
+
데이터
요구사양
비교
비교
비교
변환
변환
변환
마이그레이션
프로그램
자산관리
회계관리
사업관리

## Slide 69
추진 계획 수립 2.1 최우선 이행과제 정의 2.2 이행과제의 추진방안 2.3 추진 로드맵 정의
목표시스템 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립

## Slide 70: 1. 추진 계획 수립 1.1 우선 이행과제 정의
시스템을 개선하기 위해 우선적으로 이행해야 할 과제를 순서대로 정의하고, 이행과제를 순차적으로 추진하기 위한 방안을 제시함
Ⅳ. 이행계획 수립
1. 추진 계획 수립
1.1 우선 이행과제 정의
세부과제
추진 내용
개선과제
DATABASE 기본 관리표준 준수
DATA 통합 및 정합성 유지
기준정보의 통합 및 체계화
시스템 기본 체계 마련
예산 관리
회계 관리
구매 관리
자산 관리
업무 흐름을 반영하는 프로그램 기능
사용자 중심의 UI-UX 표준 수립
사업 관리
(인사관리)
(급여관리)
4. 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축
6. 신기술 도입에 의한 시스템구축/운영 효율화
5. 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계
3. 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계
7. 업무별 기본기능 구축 및 필수 연계사항 처리
2. 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리
1. DATABASE 설계 표준화 설계 반영/개선
8. 업무별 기능 고도화
업무별 개선사항 처리 및 효율화

## Slide 71: 1. 추진 계획 수립 1.2 이행과제의 추진방안(1/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
1.2 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
1 | DATABASE 설계 표준화 설계 반영/개선 | 1 | DATABASE 표준화 적용 | Ⅲ-3.7 DATABASE 표준화 적용 참조 DATABASE 설계와 개발을 표준화하고, 전사적인 데이터 표준의 사용 및 재사용을 통해 시스템 간 상호 운용성, 데이터 공유, 시스템 통합, 비즈니스 프로세스 개선 등을 지원
 |  | 2 | 데이터 아키텍처(DA) 표준 준수 | Ⅲ-2.9 데이터 아키텍처(DA) 표준 준수 참조 데이터 품질 방침, 데이터 관리 조직, 데이터 품질지표 관리, 데이터 구조관리, 연계정보 관리, 데이터 표준관리, 데이터 품질관리 프로세스 준수
 |  | 3 | 데이터관리체계 표준화 방안 수립 | Ⅲ-2.10 데이터관리체계 표준화 방안 수립 참조 현행 DATABASE 점검 결과 데이터품질관리체계를 강화하고 체계적인 품질관리 업무 지원을 위한 데이터 품질관리 표준화 방안 수립이 가장 우선 과제로 식별됨
2 | 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리 | 1 | 자산 데이터 일원화 | Ⅲ-2.6.2.1 시스템 자산목록과 회계 자산목록의 일치 참조 회계에서 감가상각을 위해 관리하는 자산 목록과 시스템에서 관리하는 실물 자산의 목록과 금액을 동일하게 처리하여 시스템에서 감가상각을 수행하고, 감가상각 전표를 생성하는 기능 구축
 |  | 2 | 회계 결산자료의 시스템 반영 및 결산 기능 구축 | Ⅲ-2.4.2.7 2022년,2023년 결산자료의 시스템 반영 참조 회계시스템과 결산장부가 일치할 수 있도록 2022년, 2023년 미처리된 결의서 데이터를 전표화하고, 각종 회계장부의 기능 확인 및 고도화와 결산 기능 구축에 의해 시스템으로 결산 처리
 |  | 3 | 업무처리를 위한 가장 기본적인 기능 구축 필요 | Ⅱ-2.3.4.1 업무 운용성 분석 참조 현행 ERP시스템에서 예산 업무 외에는 업무를 처리하기 위한 기본 기능이 결여된 상태이므로 업무별로 단일 업무의 시작점부터 종료점까지의 기본기능을 우선적으로 구축하여 단일화된 시스템에서 업무를 수행하여 데이터를 관리할 수 있도록 처리하는 사업이 필수적임
3 | 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계 | 1 | 기준정보의 통합 관리 | Ⅲ-2.2 기준정보 관리체계 개선 참조 각 업무별로 사용하고 있는 거래처코드, 사업코드, 사업장 코드, 물품코드 등의 기준정보는 통합된 TABLE에 관리하고, 각 필요에 따라 입/출력 형태를 다르게 관리할 수 있도록 설계하고, 동일한 성격의 일반코드(결재진행구분, 증빙구분, 단위구분, 국가코드, 화폐코드, 조달구분 등)은 DATABASE 표준화에 의해 동일한 칼럼아이디를 사용하여 단일화하여 관리

## Slide 72: 1. 추진 계획 수립 1.2 이행과제의 추진방안(2/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
1. 추진 계획 수립
1.1 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
4 | 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축 | 1 | 업무별 기본 기능 충족 | Ⅲ-3. 업무별 개선안 설계 참조 단위업무 분류별로 요구기능을 충족하고, 업무 프로세스를 진행할 수 있는 최소한의 기능을 신속하게 구축하여 제공함으로써, 시스템 내에서 담당업무를 추진할 수 있다는 사용자의 신뢰를 바탕으로 코레일테크의 최적화시스템을 구현할 수 있음
 |  | 2 | 사용자 중심의 기능 구축 | Ⅱ- 2.3.5.5 이해관계자 인터뷰 결과 통계 참조 이해관계자 요구 분석 결과 업무를 처리하는 기본기능 누락은 물론 사용하고 있는 기능에서도 사용자 중심의 업무흐름이 연결되지 않아서 업무처리에 대한 확신이 부족한 상태이며, 이를 해소하기 위해서는 설계 및 테스트 시점에 사용자가 참여하여 단위 화면의 기능에서부터 후속 업무처리까지 확인할 수 있는 개발방법의 도입이 필요함
 |  | 3 | 데이터 흐름에 의한 표준화 업무 처리 | Ⅱ- 2.3.3.1 DATABASE/DATA 분석 개요 참조 데이터베이스에서 제공하는 기능을 사용하여 업무처리의 신속성과 업무 정합성을 유지할 수 있도록 설계하여 후속 업무에 진행을 PUSH하는 데이터를 생성하거나, 진행상태에 따라 자동으로 집계 및 자료생성을 처리하는 표준화된 기능을 구축하여, 업무와 데이터의 흐름이 일관성있고 데이터의 정합성을 유지할 수 있도록 함
5 | 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계 | 1 | 기본적인 UI_UX 기능 제공 | Ⅱ- 2.3.5.5 이해관계자 인터뷰 결과 통계 참조 시스템 현황 조사 결과 업무를 처리하는 개별 프로그램별의 기능이 기본적으로 인식하고 있는 UI-UX 수준에 미치지 못하고, 이해관계자 요구 분석 결과 프로그램의 기본 기능 및 프로세스 처리 체계, 사용자 중심의 UI-UX 등에 개한 요구사항이 가장 많은 것으로 조사되었으며, 이를 개선하기 위해서는 기본적인 UI 표준부터 새롭게 마련하고, 업무 프로세스에 따르는 UX를 설계하여 기본 업무처리에 누락된 부분이 없도록 표준을 준수하는 프로그래밍 체제의 도입을 권고함
 |  | 2 | 사용자 중심의 UI-UX 구축 | Ⅱ-2.4.4 적용가능 기술 참조 사용자가 요구하는 화면과 기능을 제공하기 위해서는 우선 화면 표준을 제시하고, 사용자가 표준 내에서 화면의 구성이나 기능 구성을 직접 요청하는 방식으로 진행될 수 있도록 해야 하며, 이를 가능하게 하는 개발방법을 도입하여 화면설계 및 테스트시점에 사용자가 직접 참여하여 의견을 제시하여 즉석에서 반영될 수 있도록 함으로써 사용자 중심의 UI-UX를 구현함
 |  | 3 | 규직적이고 반복적인 업무의 자동화 필요 | Ⅱ-2.4.4 적용가능 기술 참조 연계되지 않는 시스템에서 자료를 취합하거나, 내부시스템의 자료를 외부시스템에 입력하는 등의 규칙적이고 반복적인 업무를 처리하는 솔루션을 도입하여 신속한 정보제공 및 보고처리를 가능하게 함으로써 고급인력의 단순업무 처리를 최소화하고, 업무처리 능률을 제고함

## Slide 73: 1. 추진 계획 수립 1.2 이행과제의 추진방안(3/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
1. 추진 계획 수립
1.1 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
6 | 예산관리 업무 개선 | 1 | 예산관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.3 예산관리 개선 및 업무 효율화 참조 예산편성 업무를 정형화되고 세분화된 입력 방식으로 전환하여 일관되고 명확한 예산편성과 분석 체계를 설계하고 예산 편성>배정>조정>집행통제>실적집계>예산결산 업무의 체계화와 예산편성~예산결산 전 과정의 신청/승인/확정 처리의 전자결재 연동 처리
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.2.1 예산관리 업무분류 및 기능 정의 참조 수작업으로 처리하고 있는 중기사업계획을 시스템화하고, 예산편성 효율화를 위해 각 부서에서 사업별 예산요구안을 정형화된 형태로 입력하여 신청하고, 이를 취합, 조정, 심의, 확정하는 처리와 예산 집행계획/배정/변경(전용,추경)/집행/결산하는 과정을 체계적으로 개선함
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.2.1 예산관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 예산편성 자료의 입력 및 확정처리 시스템화로 예산편성 세부내역과 편성차수별 이력을 관리 2) 추가 요구기능의 도입 – 예산통제기능 데이터화, 중기사업계획, 예산절감목표, 예산이월처리 3) 예산 업무흐름의 전자결재 연동으로 신청승인예산파트 처리 흐름 유지
7 | 회계관리 업무 개선 | 1 | 회계관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.3 예산관리 개선 및 업무 효율화 참조 국제회계기준 도입에 의한 회계 전반적인 업무처리 기준을 개선하고, 결의서의 기능 세분화, 입출금 관리 개선, 세무 전자신고 처리, 마감제도 도입, 결산처리 자동화 및 결산주석 관리, 연결재무제표 자료 제공 등의 기능 고도화와 예산, 자산, 구매, 사업, 급여 등의 타 시스템에서 발생하는 재무변동사항을 전표형태로 용이하게 취합할 수 있는 구조로 개선하고, 외부 시스템과의 긴밀한 연계를 통하여 업무의 정확성과 효율성을 강화하는 방향으로 개선하고자 함
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.3.1 회계관리 업무분류 및 기능 정의 참조 회계업무는 회계기준자료, 결의서관리, 전표관리, 자금관리, 결산관리, 세무관리 부문으로 분류하고, 각 업무구분별 세부기능을 추가 및 보완하여 예산을 집행하는 시점부터 예산/회계/자산/사업 등의 관련업무가 통합처리되어 결산처리까지 정보의 무결성을 유지하도록 함
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.3.1 회계관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 결의서 세분화와 증빙관리 기능 도입으로 예산집행 및 확정시 증빙 확인과 전표 자동분개 처리 2) 추가 요구기능의 도입 – 마감관리, 입출금관리, 결산관리, 세무전자신고, 연결재무제표 처리 3) 증빙관리 솔루션 도입, 매출에 대한 전자세금계산서 발행 사이트 시스템 연계

## Slide 74: 1. 추진 계획 수립 1.2 이행과제의 추진방안(4/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
1. 추진 계획 수립
1.1 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
8 | 구매관리 업무 개선 | 1 | 구매관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.5 구매관리 개선 및 업무 효율화 참조 예산, 회계, 자산관리 시스템과 추진 단계별로 연계하고, 각 단계별로 요구되는 승인요청 및 승인처리를 전자결재시스템과 연계하여 각종 문서를 처리할 수 있도록 하며 RPA도입에 의해 단계별 진행현황을 실시간으로 추출하여 제공함으로써 사용자의 편의와 업무의 효율성을 제고
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.4.1 구매관리 업무분류 및 기능 정의 참조 물품분류 및 물품코드를 관리하여 물품의 구매, 수불 등의 기준을 관리하고, 물품에 대한 요청을 받아서 재고를 확인한 다음 출고처리하고 부족할 경우 구매 결정한다. 나라장터 조달일 경우 사전규격을 등록하고, RPA 솔루션 도입으로 입찰, 계약 진행정보를 취합하고 입고가 되면 검수 처리하여 대금지급(지출결의)을 생성하고, 수불대상일 경우 입고처리하여 물품수불을 관리한다
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.4.1 구매관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 물품코드 관리 – RPA에 의해 조달물품을 등록하고, 물품 청구시 등록된 물품코드를 선택/입력 2) 조달청에 사전규격 등록 후, 입찰~계약 진행사항을 RPA 솔루션 도입으로 실시간 파악 3) 선금 및 입고시 대금지불 결의서 자동 생성 처리 및 결재처리의 전자결재 연동
9 | 자산관리 업무 개선 | 1 | 자산관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.6 자산관리 개선 및 업무 효율화 참조 회계의 자산목록과 시스템에서 관리하는 실물자산을 정비하여 일원화하여 시스템에서 감가상각 계산을 처리하며, 자산 분류의 세분화와 자산분류별 표준 내용연수를 다르게 관리할 수 있도록 하고, 자산 취득, 처분, 감가상각, 자산결산 등의 전표를 자동생성하여 업무 효율성을 제고
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.5.1 자산관리 업무분류 및 기능 정의 참조 자산의 취득에서부터 배치, 후속지출 처리, 자산의 이동과 자산 실사, 자산의 불용과 처분, 감가상각, 자산 손상처리 등 각종 자산변동이력을 개별자산별로 관리하고, 재무변동이 발생하는 자산의 취득과 처분 및 감가상각 결과와 결산시 건설중인자산 결산사항 등을 회계시스템에 결의서로 제공하고, 자산 취득시 검수.입고 데이터에 의해 자산으로 취득되는 물품정보와 가계정에 집계된 자산취득 금액을 산출하는 등 타 시스템과의 긴밀한 연계를 통하여 자산관리 담당자가 효율적으로 자산관리 업무를 처리할 수 있도록 지원함
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.5.1 자산관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 자산 분류의 세분화 및 자산 분류에 의한 표준 내용연수 관리 2) 자산 취득건별로 가계정번호를 부여하여 자산취득에 사용된 취득금액을 집계 3) 취득 처리 세분화(구매자산, 공사/용역, 사용권자산) 및 취득결의서(전표) 자동 생성 처리 4) 자산 실사시 부착용 명패 인쇄 및 부착 처리와 일괄 자산이동 기능 구축

## Slide 75: 1. 추진 계획 수립 1.2 이행과제의 추진방안(5/5)
Ⅳ. 이행계획 수립
1. 추진 계획 수립
1.1 이행과제의 추진방안
No. | 이행과제 | 추진 내용 |  | 설명
10 | 사업관리 업무 개선 | 1 | 사업관리 업무 개선점 도출 | Ⅲ-2.7 사업관리 개선 및 업무 효율화 참조 수주계획부터 수주까지의 단계별 진행정보를 체계적으로 관리하여 수주 진행상태를 파악하고, 사업부문 유형별 표준자료 관리에 의해 표준 일정과 표준투입계획 생성 후 현행화로 실행계획을 생성하고, 실행계획 단위별로 실적을 세분화하여 입력하도록 구현하여 다양한 실적자료 제공 및 기성고 신청, 사업별 원가계산 등 체계적이고 효율적인 관리
 |  | 2 | 업무별 개선 방안 | Ⅲ- 3.6.1 사업관리 업무분류 및 기능 정의 참조 사업계획에서부터 사업종료까지의 사업단계별 정보를 표준화하고 체계적으로 관리하고, 예산, 회계, 구매 등의 내부 시스템과 전자결재 연동, RPA 도입에 의한 수주대상 정보의 실시간 취득, 표준자료에 의한 사업 실행계획 생성, 세부공정별 실적 취합, 취합된 자료의 각종 보고서 생성, 기성고 신청관리, 사업별 원가계산 등의 기능 구축을 통해서 현장중심의 사업관리 시스템을 구현
 |  | 3 | 구현을 위한 요구사항 | Ⅲ- 3.6.1 사업관리 업무분류 및 기능 정의 참조 1) 수주진행 관리 – RPA에 의해 수주대상 사업의 정보를 실시간 취합하여 공유 2) 사업부문/유형별 표준자료 관리로 예산편성, 일정계획, 투입계획 자료 생성 3) 실행계획 단위의 세부적인 실적자료 취합 및 보고서 생성 4) 사업부문별, 부서별, 계정별 원가배부기준 관리에 의한 합리적인 원가계산 체계 구축 5) 기성고 관리에서 발생하는 수입결의서와 사업 결산 전표의 처리 방안 제시

## Slide 76: 1. 추진 계획 수립 1.3 추진 로드맵 정의(1안)
Ⅳ. 이행계획 수립
1. 추진 계획 수립
1.3 추진 로드맵 정의
No. | 이행과제 | 추진 내용 | 준비사항 | 소요 기간 | 수행시기 |  | 소요 M/M
1 | 1. DATABASE 설계 표준화 설계 반영/개선 | DATABASE 설계와 개발을 표준화하고, 전사적인 데이터 표준의 사용 및 재사용을 통해 시스템 간 상호 운용성, 데이터 공유, 시스템 통합, 비즈니스 프로세스 개선 등을 지원 | 1) DATABASE 개발 표준 작성 | 1.0 | M | M+1 | 2.0
 |  |  | 2) 현행 DB 변경사항 도출 | 1.0 | M+1 (표준 완료 후) | M+2 | 2.0
 |  |  | 3) 변경 영향도 분석 | 0.5 | M+2 (변경 설계 후) | M+2.5 | 1.0
 |  |  | 4) DATABASE 변경 구축 | 0.5 | M+2 (변경 도출 후) | M+2.5 | 1.0
 |  |  | 5) 관련 기능/프로그램 수정 | 2.0 | M+3 (영향 분석 후) | M+5 | 6.0
 |  |  | 6) 마이그레이션, 테스트 | 0.5 | M+5 (변경 구축 후) | M+5.5 | 1.0
 |  |  | 7) 현행시스템 적용 | 0.5 | M+5 (PGM 수정 후) | M+5.5 | 1.0
2 | 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리 | 회계에서 감가상각을 위해 관리하는 자산 목록과 시스템에서 관리하는 실물 자산의 목록과 금액을 동일하게 처리 | 1) 감가상각 기능 확인/보완 2) 회계 = 자산 데이터 일원화 3) 감가상각, 전표처리 테스트 | 0.5 1.0 0.5 | M M+0.5 (기능 확인 후) M+1.5 (일원화 후) | M+0.5 M+1.5 M+2.0 | 0.5 2.0 0.5
3 | 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계 | 각 업무별로 사용하고 있는 거래처코드, 사업코드, 사업장 코드, 물품코드 등의 기준정보 통합과 동일한 성격의 일반코드 단일화 | 1) 기준정보 통합 영향도 분석 2) TABLE, 코드 생성 3) 대상 기능 및 프로그램 수정 4) 테스트 및 적용 | 0.5 0.5 2.0 0.5 | M M+1 (영향 분석 후) M+2 (코드 생성 후) M+3 (수정 완료 후) | M+0.5 M+1.5 M+4 M+3.5 | 1.0 0.5 4.0 0.5
4 | 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축 | 단위업무 분류별로 기본업무 프로세스를 진행할 수 있는 최소한의 기능을 신속하게 구축 | 1) 업무 프로세스별 요구기능 조사 2) 누락기능 설계 3) 누락기능 구축 4) 테스트 및 적용 | 1 2 3 1 | M M+1 (기능 조사 후) M+3 (설계 후) M+5 (구축 후) | M+1 M+3 M+5 M+6 | 3 10 15 4
5 | 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계 | 사용자가 요구하는 화면과 기능 제공을 위한 화면 표준을 제시한 후 사용자의 요청에 의한 사용자 중심의 UI-UX 구현 | 1) UI_UX 표준 작성 2) 화면/기능별 화면 작성/사용자 검토 3) 구현 및 테스트/적용 | 1 2 3 | M M+1 M+3 |  | 2 4 15
6 | 업무별 개선사항 적용 | 업무별로 요구사항을 수렴하여 업무 프로세스를 확정하고, 프로세스별 요구기능과 화면 설계, TABLE 설계, DB 기능 설계, 구현 및 테스트, 업무매뉴얼 작성, 교육, 운영지원 | 1) 요구사항 수렴 2) 프로세스/기능/화면/DB 설계 3) 구현/테스트 4) 교육 및 운영지원 | 2 3 4 2 | M M+2 (요구 수렴 후) M+5 (설계 후) M+9 (구축 후) | M+2 M+5 M+9 M+11 | 4 9 20 6

## Slide 77: 1. 추진 계획 수립 1.3 추진 로드맵 정의(1안) - 단계별 추진 계획표
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
구 분 |  | 공 정 (12개월 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비 고
 |  | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12 | M+13 | 
경영정보 시 스 템 개선 | DATABASE 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) DATABASE 개발 표준 작성 2) 현행 DB 변경사항 도출 3) 변경 영향도 분석 4) DATABASE 변경 구축 5) 관련 기능/프로그램 수정 6) 마이그레이션, 테스트 7) 현행시스템 적용
 | 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 감가상각 기능 확인/보완 2) 회계=자산 데이터 일원화 3) 감가상각, 전표처리 테스트
 | 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 기준정보 통합 영향도 분석 2) TABLE, 코드 생성 3) 대상 기능 및 프로그램 수정 4) 테스트 및 적용
 | 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 프로세스별 요구기능 조사 2) 누락기능 설계 3) 누락기능 구축 4) 테스트 및 적용
 | 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) UI_UX 표준 작성 2) 화면/기능별 화면 작성 /사용자 검토 3) 구현 및 테스트/적용
 | 업무별 개선사항 적용 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 요구사항 수렴 2) 프로세스/기능/화면/DB 설계 3) 구현/테스트 4) 교육 및 운영지원
비고 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
변경사항
도출
표준정의
MIG/
테스트
데이터
일원화
영향도
분석
DB
변경
관련 기능/
프로그램 수정
시스템
반영
감가상각
기능확인
테스트
프로그램수정
영향도
분석
테스트
적용
TABLE
코드 수정
누락 프로그램구축
요구기능
조사
테스트
/적용
누락 기능
설계
구현 및 테스트/적용
UI_UX
표준 작성
기능별 화면 작성
/사용자 검토
요구사항 수집
프로세스/기능/화면/DB 설계
구현/테스트
교육 및 운영지원

## Slide 78: 1. 추진 계획 수립 1.3 추진 로드맵 정의(2안)
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
No. | 이행과제 | 추진 내용 | 준비사항 | 소요 기간 | 수행시기 |  | 소요 M/M
1 | 1. DATABASE 설계 표준화에 의한 구축 | DATABASE 설계와 개발을 표준화하고, 전사적인 데이터 표준의 사용 및 재사용을 통해 시스템 간 상호 운용성, 데이터 공유, 시스템 통합, 비즈니스 프로세스 개선 등을 지원 | 1) DATABASE 개발 표준 작성 | 1.0 | M | M+1 | 2.0
 |  |  | 2) DATABASE 구축 | 1.0 | M+1 (표준 작성 후) | M+2 | 2.0
 |  |  | 3) 마이그레이션, 테스트 | 1.0 | M+2 (DB 구축 후) | M+3 | 2.0
 |  |  | 4) 현행 시스템 적용 (DBA) | 9.0 | M+7 (구현 지원) | M+11 | 9.0
2 | 자산, 회계 데이터 단일화 및 정합성 처리 | 회계에서 감가상각을 위해 관리하는 자산 목록과 시스템에서 관리하는 실물 자산의 목록과 금액을 동일하게 처리 | 1) 감가상각 기능 확인/보완 2) 회계 = 자산 데이터 일원화 3) 감가상각, 전표처리 테스트 | 0.5 1.0 0.5 | M M+1 (기능 확인 후) M+2 (일원화 후) | M+0.5 M+2 M+2.5 | 0.5 2.0 0.5
3 | 기준정보 체계화, 기준정보의 통합 설계 | 각 업무별로 사용하고 있는 거래처코드, 사업코드, 사업장 코드, 물품코드 등의 기준정보 통합과 동일한 성격의 일반코드 단일화 | 1) 시스템 재 구축 -표준을 반영한 DATABASE 설계시 포함하여 처리함 |  |  |  | 
4 | 업무 흐름에 부합하는 프로그램 기능 설계/구축 | 단위업무 분류별로 기본업무 프로세스를 진행할 수 있는 최소한의 기능을 신속하게 구축 | 1) 시스템 재 구축 - 요구사항 수렴>설계>구현에 포함 |  |  |  | 
5 | 사용자 편의를 제공하는 UI-UX 표준 설계 | 사용자가 요구하는 화면과 기능 제공을 위한 화면 표준을 제시한 후 사용자의 요청에 의한 사용자 중심의 UI-UX 구현 | 1) 시스템 재 구축 - UI 표준 제시 및 설계/구현 지원 | 6 | M+2 (요구 수렴 중) | M+7 | 6
6 | 업무별 개선사항 적용 | 업무별로 요구사항을 수렴하여 업무 프로세스를 확정하고, 프로세스별 요구기능과 화면 설계, TABLE 설계, DB 기능 설계, 구현 및 테스트, 업무매뉴얼 작성, 교육, 운영지원 | 1) 요구사항 수렴 2) 프로세스/기능/화면/DB 설계 3) 구현/테스트 4) 교육 및 운영지원 | 2 3 5 2 | M M+2 (요구 수렴 후) M+3 (설계 후) M+9 (구축 후) | M+2 M+5 M+9 M+11 | 8 18 30 12

## Slide 79: 1. 추진 계획 수립 1.3 추진 로드맵 정의(2안) - 단계별 추진 계획표
Ⅳ. 이행계획 수립
2. 추진 계획 수립
2.3 추진 로드맵 정의
구 분 |  | 공 정 (12개월 ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 비 고
 |  | M | M+1 | M+2 | M+3 | M+4 | M+5 | M+6 | M+7 | M+8 | M+9 | M+10 | M+11 | M+12 | M+13 | 
프로젝트 단계 |  | 요구분석 |  | 설계/구현 |  |  | 구현/테스트 |  |  |  |  | 이관 |  | 운영지원 |  | 
경영정보 시 스 템 구 축 | 표준 정의(DATABASE, UI) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 표준 정의 2) 표준에 의한 PILOT 구축 3) 구축시 표준 반영 지원
 | 시스템 구축 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1) 요구사항 수집 2) DB설계, 업무흐름분석 결과로 DB 기능 구현 3) 화면설계 및 구현테스트 4) 구현기능의 사용자 참여 테스트 및 의견 즉석반영 5) 사용자의 의견 반영 결과 확인
 | 전자증빙 시스템 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 계산서 발행 연계 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 조달청 RPA 도입 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 데이터 전환 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
사업 관리 부문 | 품질 보증 / 위험 관리 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
지원 | 교육 훈련 (기술이전) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 사업 안정화 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
보고 및 산출물 계획 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
PILOT 구축
표준정의
마이그레이션
스크립트
요구사항수집
1차
마이그레이션
DB 분석
시스템 및 서비스
안정화
관리자/개발자 교육
기술이전
교육계획
사용자
교육
사용자 / 운영자
수시 교육
지침서
개발
관리자/개발자 교육
품질보증
활동계획
서비스 수준
설계 변경 정도
업무모델 수준
요구 수준
설계 리뷰 / 형상관리 / 품질관리
품질평가
품질시험
화면 및 기능 테스트/사용자 의견 반영
메뉴구조
설계
요구사항
수집
업무흐름
분석
화면설계
프로세스
정의
DB설계
시스템 구현/테스트
사업수행계획서
착수보고서
시스템 개발 표준
요구사항기술서
업무흐름도
프로세스 계층도
인터페이스 정의서
인터페이스 테이블
정의서
응용기능분해도
코드목록
코드정의서
시험계획서
시스템(데이터)
전환 계획서
UI설계서
모듈목록
모듈명세서
시스템 구성도
테이블 목록
데이블 구조명세서
인덱스 목록
엔티티 관계도
시스템 구현물
사용자 지침서(사용자매뉴얼)
운용자 지침서(사용자매뉴얼)
시스템시험설계서
시스템시험결과보고서
회의록
프로젝트진척보고서
프로젝트 현안목록
프로젝트완료보고서
착수보고
완료보고
업무별 수시 / 주간 / 월간 보고
표준 이행 지원
표준 이행 점검
통합
테스트
교육/이관
운영지원
RPA 개발
RPA 발주
RPA 설계
테스트
전자증빙 개발
전자증빙
발주
전자증빙
설계
테스트
통합
테스트
계산서발행 연계
테스트
통합
테스트
2차
마이그레이션
3차
마이그레이션

## Slide 80
추진 계획 수립
목표시스템 구성도 3.1 ERP 업무 구성도
3.2 ERP 서비스 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립

## Slide 81: 3. 목표시스템 구성도 3.1 ERP 업무 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립
3. 목표시스템 구성도
3.1 ERP 업무 구성도
경영정보시스템
외부연계
내부연계
전자증빙
홈페이지
채용정보/인사발령
입찰공고
사규/규정/홍보정보
사회공헌
경영정보
그룹웨어
4대보험
내부사용자
외부사용자
SSO연계
연계
연계
SSO
연계
연계
가입/탈퇴
입찰공고
입찰결과
출금의뢰
예금주조회
원천/부가세
세금계산서
법인카드
나라장터
금융기관
국세청
카드사
시스템운영관리
정보자산
메뉴권한
현황관리
전자증빙
스캔/뷰어
증빙관리
문서출력
첨부파일
그룹웨어
전자문서
문서수발
자원관리
게시판관리
일정관리
전자결재
웹메일
메신저
SMS
설문조사
커뮤니티
조직도
My page
사용자/권한
시스템관리
포털시스템
SSO 통합로그인
다양한 포틀릿 제공
전자결재, 전자문서 정보
메일정보 및 관리기능
지속가능 경영
경영공시
홍보관리
비서행정
경영평가
사회가치
국정감사
VOC/CS
보안신청
예산관리
예산기준정보
중기사업계획
예산편성관리
예산배정관리
절감목표관리
예산변경관리
자산관리
기초정보
자산이동
후속적지출
불용/처분
손상/환입
자산명세서
자산취득
자산실사
합병/분할
감가상각
자산이력
자산결산
인사관리
기초정보
개인신청
포상/징계
역량평가
근무평정
종합평가
채용/조직
발령/기록
통계/교육
업적평가
평가진행
근태관리
사업관리
실행계획관리
투입계획관리
사업실적관리
실적자료관리
실적통계관리
품질정보관리
원가기준관리
원가계산관리
원가분석관리
기성신청관리
사업결산관리
예산결산관리
회계관리
결산전표생성
결산마감관리
재무제표관리
주석자료관리
결산주석관리
연결재무제표
자금기초자료
보유계좌관리
입.출금 현황
자금집행관리
자금현황관리
법인카드관리
회계기준자료
지출결의서
수입결의서
대체결의서
수납 관리
결의서 확정
전표현황관리
전표마감관리
재무장부관리
결산전표생성
결산마감관리
재무제표관리
부가세 신고
원천세 신고
법인세 자료
결의서 관리
전표 관리
결산 관리
자금 관리
세무 관리
구매관리
구매기초자료
물품청구관리
수리계약관리
물품구매관리
구매진행관리
행정 서비스
차량운행관리
사업코드관리
사업기획관리
사업전략관리
수주진행관리
입찰정보관리
입찰결과과리
계산서 발행
전자증빙관리
급여관리
가족수당신청
학자금지원
급여/상여
연말정산
퇴직금
급여정보
E H S
안전
환경
현황관리
보건
규정관리

## Slide 82: 3. 목표시스템 구성도 3.2 ERP 서비스 구성도
Ⅳ. 이행계획 수립
3. 목표시스템 구성도
3.2 ERP 서비스 구성도
예산관리
중장기예산
단년도예산편성
예산안승인
예산마감
예산서출력
예실대비
추경예산신청
예산안승인
월별`집행계획
연간예산
추경예산편성
전용예산내역
예산편성
예산배정
분기배정신청
사업코드
예산과목
예산항목분류
연간예산
추경예산편성
예산전용승인
전용예산내역
연간월별배정
절감 목표
예산 한도
그룹
웨어
예산 배정
배정
가용
한도
예산전용신청
수시배정신청
전자결재
총무/급여관리
교육/훈련
학력/병력사항
가족사항
병역사항
자격/면허
인사발령
건강검진
산업재해
포상/징계
증빙관리
조직/직무관리
인사검색
인사기록
대사우업무
조직도검색
근무평가
채용/인적관리
외부인력관리
급여 기초자료
복무(근태)관리
수당.공제 관리
급여관리
연말정산
퇴직관리
동호회관리
가족수당
학자금지원
출장관리
출입증관리
지속가능경영
경영공시
경영평가
홍보관리
사회가치
시스템관리
사용자 정보
사용자 직무
각종보안신청
전산운영
정보자산관리
시스템정보
사용현황/통계
프로그램 정보
코드사용항목
항목별 코드
보안관리
자금시재
자금수지계획
자금조달
자금운용
부족
여유
조달운용확정
자금교부
자금예실대비
전도금 관리
월간자금계획
연간자금계획
구매관리
전자결재
구매요청
구매접수
견적의뢰
수입부대비
수불관리
조달구분
견적접수
구매품의
조달의뢰
업체선정
계약등록
검수/입고
구매결의
자산관리
예산항목분류
구매.공사용역.
사용권 자산
자산취득
후속적지출
자산이동
재물조사
자산변동
불용처리
매각처분
부외자산
IFRS감가상각
상각시뮬레이션
자산평가
자산손상처리
자산재평가
자산명세
자산이력
자산관리
출고전표
회계관리
전자
증빙
각종증빙
은행
CMS
입.출금 내역
대체거래내역
지급전표처리
카드승인내역
카드청구내역
입.출금 전표
대체거래전표
지급의뢰
승인결의연결
청구승인연결
결산주석관리
일일마감
마감장부
재무제표
원천세신고
부가세신고
법인세자료
회계전표
재무관리
결산마감
세무관리
그룹
웨어
전자결재
결산작업
결산조정작업
결산일정관리
원인행위
자동분개
결의서 입력
자동생성 결의
자금실적
사
업
관
리
차량 사업
시설 사업
인증 . 면허
그룹
웨어
나라
장터
회계기준관리
미수금 수납
미지급 지불
금융상품관리
예.적금 관리
인사관리
자금관리
예산집행
계약
경비 사업
전기 사업
환경 사업
친환경청소 인증, 안전보건경영시스템 인증(ISO-45001), 시설경비업,건물(시설)관리 용역업, 건물위생관리업 , 소독업, 금속구조물, 창호공사업, 유해화학물질 판매업, 무역업, 전문감리업, 전문설계업,
철근콘크리트공사업, 품질경영시스템 인증(KS ISO 9001), 품질경영시스템 인증(KS ISO 14001), 전문소방시설공사업, 경비업, 전기공사업, 정보통신공사업, 시설물유지관리업, 안전진단전문기관(교량 및 터널)
철도차량 유지보수
건축물 및 부대시설 유지보수, 철도궤도공사, 터널방재, 안전진단
철도 건널목, 철도 차량 정비단, 철도기관 사옥관리
전철전력, 정보통신, 전기·통신공사, 신호제어
차량환경, 역환경
비서행정
국정감사
규정관리
VOC/CS